湖南海旭管业有限公司年产6000万米高压胶管和650万米

PVC管生产项目竣工环境保护验收专家意见
2023年3月13日，湖南海旭管业有限公司主持召开本公司年产6000万米高压胶管和650万米PVC管项目竣工环境保护验收评审会，会议邀请了3名专家组成专家组（名单附后），参加会议的还有邵阳市生态环境局新邵分局的监管人员，验收监测单位的技术人员。会前，与会人员经过现场检查、踏勘、审查环评报告以及验收资料和听取与会人员情况介绍和发言后，形成了专家评审意见如下：

经现场检查，该公司已基本按照环评要求落实了环保处理设施并且设施运行正常，对周围环境影响较小。

一、问题清单：

1、危废暂存间建设不规范；2、车间内机床地面有废机油泄露；3、流化床有机废气收集不到位；4、燃气锅炉排气筒低于车间高度；炼胶车间费油收集池雨水容易进入。

二、验收报告需要修改、补充、完善以下内容

1、核实编制依据、本次验收范围，明确3号4号车间和科研培训综合楼是否在本次验收范围内；

2、补充完善项目建设内容，围堰和事故应急池等工程内容，核实项目建设内容与实际建设内容情况表，补充环境风险防控内容；核实项目主要生产设备型号和数量，补充实际配置与环评设计对比情况；核实PVC颗粒热熔挤出废气处理设施是否按环评要求落实“布袋除尘”；核实完善废水排放量和污染物排放浓度；完善污染物治理措施分析；核实项目废气产生情况；明确3个排气筒分别排放哪些生产工序废气；核实哪些污染防治设施已落实到位；核实用水量；核实完善“三同时”验收登记表污染物产排量；核实总量指标，总量计算是否按满负荷工况计算。

3、完善附图附件，补充危废处置协议。

三、专家组同意现场问题整改及验收报告修改复核后通过验收。

专家组：肖力争   朱海鸥   赵秋珍
2023年3月13日
