
目录

1

1项目概况

32验收依据


32.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


32.2技术规范


32.3项目相关文件及资料


42.4验收工作程序


63项目建设情况


63.1地理位置及平面布置


63.2建设内容


73.3主要原辅材料及燃料


93.4水源及水平衡


103.5生产工艺


123.6项目变动情况


134环境保护措施


134.1污染物治理、处置措施


134.2其他环保设施


144.3环保设施投资及“三同时”落实情况


155环境影响评价回顾及环境影响评价批复要求


155.1环境影响评价报告主要结论（摘录）


175.2环境影响评价批复意见（摘录）


206验收监测评价标准


206.1验收监测执行标准


216.2环境质量标准


216.3总量控制指标


227验收监测内容


227.1验收监测的范围


227.2验收监测因子、频次


238质量保证和质量控制


238.1监测方法及仪器设备


238.2人员能力


238.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


248.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


248.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


259验收监测结果


259.1生产工况


259.2环境保护设施调试运行效果


289.3环保设施去除率监测结果


299.4污染物排放总量核算


309.5外环境关系及环境敏感目标


309.6项目批准投产后投诉及违法行为情况


3110验收监测结论


3110.1污染物排放监测结果


3110.2工程建设对环境的影响


3311其他需要说明事项


3311.1环境保护设施设计、施工和验收过程简况


3411.2其他环境保护措施的落实情况


3511.3整改工作情况


3612附图附件


3612.1附图:


3612.2附件:





1项目概况
重庆杰友新材料技术有限公司投资3000万元租用位于重庆市綦江区古南街道金福大道58号附8号，建设“复合型新型材料制品项目”项目，总建筑面积为3571.6m2，项目投产后预计达到年产BMC材料1000吨/年、型材10.8万米/年、托臂98.4万支/年、复合智能井盖6000件/年、复合智能井盖座2000件/年、防火槽盒6.75万米/年的生产规模。
2023年2月，重庆杰友新材料技术有限公司委托重庆光宸消环工程技术服务有限公司编制完成了《重庆杰友新材料技术有限公司复合型新型材料制品项目环境影响报告表》。2023年5月4日，重庆市綦江区生态环境局以渝（綦）环准〔2023〕018号文对该项目环境影响评价报告表进行批复。2023年5月8日，重庆杰友新材料技术有限公司进行排污登记，登记编号：91500115MA60C4FW19001W。
重庆杰友新材料技术有限公司复合型新型材料制品项目（以下简称“本项目”）总建筑面积为3571.6m2，位于重庆市綦江区古南街道金福大道58号附8号，项目建成后预计年产BMC材料1000吨/年、型材10.8万米/年、托臂98.4万支/年、复合智能井盖6000件/年、复合智能井盖座2000件/年、防火槽盒6.75万米/年的生产规模。

根据《建设项目竣工环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关规定要求，重庆杰友新材料技术有限公司于2023年5月开始组织启动本项目的竣工环保验收工作，并自行编制本项目验收监测报告。结合《重庆杰友新材料技术有限公司复合型新型材料制品项目环境影响评价报告表》、《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》以及相关文件、标准、技术规范要求，编制了《重庆杰友新材料技术有限公司复合型新型材料制品项目竣工环境保护验收监测方案》，并在此基础上，委托重庆泰华环境监测有限公司于2023年5月26日~27日对本项目实施了现场监测。最后，根据企业提供的资料、现场检查情况、现场监测结果、验收技术规范、环评报告、批复等相关内容，编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告。
项目基本情况见表1-1。

表1-1验收项目基本情况
	建设项目名称
	复合型新型材料制品项目

	业主单位名称
	重庆杰友新材料技术有限公司

	建设地点
	重庆市綦江区双福街道祥福大道619号二期一区73号楼1-3层（双福园区内）

	联系人
	张善良
	联系电话
	13452852690

	建设项目性质
	√新建     迁建    技术改造   （划√）

	环评报告表审批

部门
	重庆市綦江区生态环境局
	文号
	渝（綦）环准〔2023〕018号
	环评报告表审批时间
	2023年5月4日

	环评报告表编制

单位
	重庆光宸消环工程技术服务有限公司
	环境监理单位
	/

	开工建设时间
	2023年5月初
	投入试生产时间
	2023年5月中旬

	环保设施设计单位
	重庆杰友新材料技术有限公司
	环保设施施工单位
	重庆杰友新材料技术有限公司

	环评核准生产能力
	年产BMC材料1000吨/年、型材10.8万米/年、托臂98.4万支/年、复合智能井盖6000件/年、复合智能井盖座2000件/年、防火槽盒6.75万米/年。

	实际建成生产能力
	与环评情况一致

	环评批复建设内容及规模
	重庆杰友新材料技术有限公司拟投资3000万元租用位于重庆市綦江区古南街道金福大道58号附8号，建设“复合型新型材料制品项目”项目，总建筑面积为3571.6m2，项目投产后预计达到年产BMC材料1000吨/年、型材10.8万米/年、托臂98.4万支/年、复合智能井盖6000件/年、复合智能井盖座2000件/年、防火槽盒6.75万米/年的生产规模。

	项目变更情况（与环评核准情况比较）
	与环评情况一致

	概算总投资
	3000万元
	其中环保投资
	120万元
	比例
	4%

	实际总投资
	3000万元
	其中环保投资
	112.5万元
	比例
	3.75%


2验收依据
2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年1月1日实施）；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年修订）；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；

（8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）；

（9）《重庆市环境保护条例》（2022年9月28日修订）；

（10）《重庆市环境保护局关于印发〈重庆市建设项目重大变动界定程序规定〉的通知》（渝环发〔2014〕65号）；
（11）《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）。

2.2技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）； 

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）。

2.3项目相关文件及资料

（1）《重庆杰友新材料技术有限公司复合型新型材料制品项目环境影响评价报告表》（重庆光宸消环工程技术服务有限公司，2023年4月）；

（2）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（綦）环准〔2023〕018号）。

2.4验收工作程序

验收工作主要包括验收监测工作和后续工作，其中验收监测工作可分为启动、自查、编制验收监测方案、实施监测与检查、编制验收监测报告五个阶段，具体工作程序见图2.4-1。
[image: image1.png]ERIAEH TR, RiRei

; ETFRANMSIM T (= ;
: ' a
: e Grhwh) G | TARTANS #
: WA « TR BRI ;
i e e T e :
8
IRERAAER FRRPEEERER | |
; T S
TR
2
weskEwE || 8
= ‘ i
; L
; ]
i RHIRIRLIE : ;





[image: image2.png]FEREWN || EAITHER
CLERD AR E

‘ﬁﬁﬁ\ﬂﬂ

FHEREYR | | HMITERIS
AHFSIE AR

RS

EMTEHIRER

TFEiaREE

kRS

AT BinARE

2

B

gz ¢




图2.4-1  验收工作流程图

3项目建设情况
3.1地理位置及平面布置
本项目租用位于重庆市綦江区古南街道金福大道58号附8号，厂房矩形，布置有搅拌区、称重区、拉挤区、切割区、钻孔区、打磨区、捏合区、液压区、办公区、模具保养区、成品堆存区、原材料堆放区、油类存放区、成品、原材料堆放区、产品堆放区、重要物资库房、模具堆放区、特殊原材料堆放区、杂物间；一般固废暂存间位于厂房外东侧；危废暂存间位于厂房外东侧。整体布局紧凑合理。

项目地理位置见附图1，项目总平面布置图见附图2。

3.2建设内容

环评阶段建设内容与实际建设内容对比见表3.2-1。

表3.2-1环评阶段建设内容与实际建设内容对比一览表

	分类
	项目组成
	环评阶段规模及主要内容
	实际建设内容
	变动情况

	主体工程
	搅拌区
	位于厂房1F东北侧，建筑面积约8m2，用于各原材料的混合搅拌
	与环评一致
	无变动

	
	称重区
	位于厂房1F东北侧，建筑面积约3.8m2，用于各原材料的称重
	与环评一致
	无变动

	
	拉挤区
	位于厂房1F东侧中部，建筑面积约30m2，用于半成品的拉挤固化
	与环评一致
	无变动

	
	切割区
	位于厂房1F东北侧，建筑面积约38m2，用于半成品的切割
	与环评一致
	无变动

	
	钻孔区
	位于厂房1F东北侧，建筑面积约38m2，用于半成品的钻孔
	与环评一致
	无变动

	
	打磨区
	位于厂房1F东北侧，建筑面积约47m2，用于液压后半产品的打磨
	与环评一致
	无变动

	
	捏合区
	位于厂房1F东北侧，建筑面积约40m2，用于原材料的捏合
	与环评一致
	无变动

	
	液压区
	位于厂房1F南侧，建筑面积约250m2，用于半成品的液压成型
	与环评一致
	无变动

	辅助工程
	办公区
	位于厂房内西侧2F和3F，2F建筑面积约为240m2，3F建筑面积约240m2
	与环评一致
	无变动

	
	模具保养区
	位于厂房1F西侧，建筑面积约61m2，用于模具的保养维护，仅对模具涂抹液压油进行保养
	与环评一致
	无变动

	储运工程
	成品堆存区
	共2个成品堆放区，1个位于厂房1F东南侧，建筑面积约136m2，另一个位于厂房中部，建筑面积约50m2
	与环评一致
	无变动

	
	原材料堆放区
	位于厂房1F中部，建筑面积约285m2
	与环评一致
	无变动

	
	油类存放区
	位于厂房1F西北角，建筑面积约5m2
	与环评一致
	无变动

	
	成品、原材料堆放区
	位于厂房1F南侧，建筑面积约293m2
	与环评一致
	无变动

	
	产品堆放区
	位于厂房1F西南侧，建筑面积约295m2
	与环评一致
	无变动

	
	重要物资库房
	位于厂房1F西侧，建筑面积约109m2
	与环评一致
	无变动

	
	模具堆放区
	位于厂房1F西北侧，建筑面积约14m2
	与环评一致
	无变动

	
	特殊原材料堆放区
	位于厂房1F西北侧，用于存放含有苯乙烯的原材料，空调保持恒温25℃左右，建筑面积约55m2
	与环评一致
	无变动

	
	杂物间
	位于厂房1F西南侧，建筑面积约11m2
	与环评一致
	无变动

	公用工程
	供电
	依托园区现有供电系统，本项目耗电量为60万度/a，厂房内有配电井，建筑面积约2.3m2
	与环评一致
	无变动

	
	供水
	项目水源为綦江工业园区市政供水管网供给
	与环评一致
	无变动

	
	排水
	排水系统采用雨污分流制。雨水经雨水管收集后排入市政雨水管网
地面清洁废水由隔油池处理后与生活污水一并经已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准排入綦江工业园区污水管网，再进入綦江园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最后排入綦江。
	与环评一致
	无变动

	
	空压站
	厂房外西北侧设置空压机1台，为全厂提供压缩空气，建筑面积约13m2
	与环评一致
	无变动

	
	冷却机
	1F厂房外东北侧有1座15m3/h冷却机，循环水量约为15m3/h、72000m3/a，用于冷却捏合机和拉挤固化设备，建筑面积约4.5m2
	与环评一致
	无变动

	环保工程
	废水
	地面清洁废水经隔油池处理后与生活污水一并依托厂区已建生化池（处理能力60m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网经綦江园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入綦江
	与环评一致
	无变动

	
	废气
	每台捏合机、搅拌机上方布置集气罩收集粉尘，再经布袋除尘装置处理后通过15m高1#排气筒排放，粉尘未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放；

每台切割机、台式钻床和每个人工打磨工位上方布置集气罩收集粉尘，再经布袋除尘装置处理后通过15m高2#排气筒排放，粉尘未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放；
每台液压成型设备和拉挤设备上方布置集气罩用于收集产生的有机废气，收集的有机废气经UV光解+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高3#排气筒排放。有机废气未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放。
	与环评一致
	无变动

	
	固废
	生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运和统一处置。
	与环评一致
	无变动

	
	
	一般固体废物暂存间20m2，设标识牌，位于厂房外东侧。一般工业固废主要为沉渣、边角料、废包装材料、除尘装置粉尘，沉渣、边角料、布袋除尘装置粉尘袋装密封后回收利用，废包装材料收集后外售资源回收站。
	
	

	
	
	危险废物暂存间25m2，位于厂房外东侧，危险废物主要为沉淀物、空压机含油废水、废原料桶、废液压油、废液压油桶、废含油棉纱手套、废活性炭和废UV灯，暂存后交由有资质的单位处理，危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，采取“六防”措施，并设置警示标志牌。
	
	

	
	噪声
	选用低噪声设备，通过合理布局以及建筑隔声等措施。
	与环评一致
	无变动

	
	环境风险
	危废暂存间、液压油存放区、特殊原材料堆放区、隔油池划分为重点防渗区，生产车间其他区域为一般防渗区，危废暂存间、特殊材料堆放区设围堰，装有液体物质容器的下方设置托盘。
	与环评一致
	无变动


项目实际生产产品方案与环评阶段一致，本项目实际生产产品组成见表3.2-2。

表3.2-2项目实际产品方案与原环评变更对比

	产品名称
	原环评及批复
	实际生产量
	变更
	变更原因

	BMC材料
	1000吨/a
	1000吨/a
	无
	/

	型材
	10.8万米/a
	10.8万米/a
	
	

	托臂
	98.4万支/a
	98.4万支/a
	
	

	复合智能井盖
	6000件/a
	6000件/a
	
	

	复合智能井盖座
	2000件/a
	2000件/a
	
	


3.3主要原辅材料及燃料

3.3.1主要生产设备

根据企业提供的资料，项目实际生产设备与环评设计阶段基本一致，企业现状主要设备见表3.3-1。

表3.3-1主要设备一览表

	序号
	产品
	设施（备）名称
	单位
	规格、型号
	数量
	与环评阶段对照

	1
	托臂
	玻璃钢制品液压机
	台
	THP71S-315
	1
	与环评一致

	2
	
	四柱液压机
	台
	350T
	1
	与环评一致

	3
	
	四柱液压成型机
	台
	Y71M-100
	1
	与环评一致

	4
	
	四柱液压机
	台
	200T
	2
	与环评一致

	5
	防火槽盒、复合智能井盖座
	四柱液压机
	台
	1500T
	1
	与环评一致

	6
	
	四柱液压机
	台
	3000T
	1
	与环评一致

	7
	复合智能井盖1#和2#
	玻璃钢制品液压机
	台
	THP71S-500
	1
	与环评一致

	8
	型材
	液压牵引式拉挤机
	台
	HLYLG-15
	1
	与环评一致

	9
	
	液压牵引拉挤机
	台
	HLYLG-20
	1
	与环评一致

	10
	
	自动切割机
	台
	HLYQG
	1
	与环评一致

	11
	
	切割机
	台
	/
	1
	与环评一致

	12
	防火槽盒、型材
	台式钻床（西湖）
	台
	Z4120
	3
	与环评一致

	13
	
	台式钻床（西湖）
	台
	Z516A
	2
	与环评一致

	14
	型材、BMC材料、托臂、复合智能井盖2#、复合智能井盖座
	搅拌机
	台
	JBJ-1
	2
	与环评一致

	15
	BMC材料、托臂、复合智能井盖2#、复合智能井盖座
	捏合机
	台
	NH-600
	3
	与环评一致

	16
	辅助设备
	切毡机
	台
	QZJ-600
	1
	与环评一致

	17
	
	布袋除尘装置
	套
	MC-20除尘器
	1
	与环评一致

	18
	
	布袋除尘装置
	套
	MC-96除尘器
	1
	与环评一致

	19
	
	冷水机
	台
	LSY-20S
	1
	与环评一致

	20
	
	电瓶叉车
	辆
	合力CPD30
	1
	与环评一致

	21
	
	螺杆式空压机
	台
	LGFD-22E
	1
	与环评一致

	22
	
	UV光解+二级活性炭吸附装置
	套
	MC-12000
	1
	与环评一致


3.3.2主要原辅材料及燃料

根据企业提供的资料，本项目实际原辅材料用量与原环评基本一致，本项目主要原辅材料消耗情况见表3.3-2。

表3.3-2项目建设完成后主要原辅材料名称及用量

	序号
	名称
	单位
	耗量
	最大储存量
	规格
	与环评阶段对照

	BMC材料

	1
	PSH-1168

不饱和聚酯树脂
	t/a
	189.00 
	2.2
	220kg/桶
	与环评一致

	2
	MPS-954C

低收缩剂
	t/a
	81.00 
	1
	25kg/桶
	与环评一致

	3
	TBPB固化剂
	t/a
	3.37 
	0.06
	15kg/桶
	与环评一致

	4
	氢氧化镁
	t/a
	0.34 
	0.05
	20kg/袋
	与环评一致

	5
	氢氧化钙
	t/a
	0.67 
	0.05
	20kg/袋
	与环评一致

	6
	石粉
	t/a
	101.25 
	20
	25kg/袋
	与环评一致

	7
	氢氧化铝
	t/a
	404.99 
	20
	20kg/袋
	与环评一致

	8
	短砂玻璃纤维
	t/a
	70.87 
	20
	20kg/袋
	与环评一致

	9
	长砂玻璃纤维
	t/a
	148.50 
	20
	0.5t/卷
	与环评一致

	托臂、复合智能井盖2#

	1
	PSH-1168

不饱和聚酯树脂
	t/a
	114.34
	2.2
	220kg/桶
	与环评一致

	2
	MPS-954C

低收缩剂
	t/a
	49.00
	1
	25kg/桶
	与环评一致

	3
	TBPB固化剂
	t/a
	2.04
	0.06
	15kg/桶
	与环评一致

	4
	氢氧化镁
	t/a
	0.20
	0.05
	20kg/袋
	与环评一致

	5
	氢氧化钙
	t/a
	0.41
	0.05
	20kg/袋
	与环评一致

	6
	石粉
	t/a
	61.25
	20
	25kg/袋
	与环评一致

	7
	氢氧化铝
	t/a
	245.02
	20
	20kg/袋
	与环评一致

	8
	短砂玻璃纤维
	t/a
	42.88
	20
	20kg/袋
	与环评一致

	9
	长砂玻璃纤维
	t/a
	89.84
	20
	0.5t/卷
	与环评一致

	型材

	1
	HNH-1001

不饱和聚酯树脂
	t/a
	63.19
	2.2
	220kg/桶
	与环评一致

	2
	石粉
	t/a
	38.62
	20
	25kg/袋
	与环评一致

	3
	内脱模剂
	t/a
	1.05
	0.06
	15kg/桶
	与环评一致

	4
	色浆
	t/a
	2.46
	0.02
	5kg/桶
	与环评一致

	5
	苯乙烯
	t/a
	0.18
	0.2
	20kg/桶
	与环评一致

	6
	TBPB固化剂
	t/a
	0.35
	0.06
	15kg/桶
	与环评一致

	7
	BPO固化剂
	t/a
	0.35
	0.06
	15kg/桶
	与环评一致

	复合智能井盖座

	1
	PSH-1168

不饱和聚酯树脂
	t/a
	36.69
	2.2
	220kg/桶
	与环评一致

	2
	MPS-954C

低收缩剂
	t/a
	15.72
	1
	25kg/桶
	与环评一致

	3
	TBPB固化剂
	t/a
	0.68
	0.06
	15kg/桶
	与环评一致

	4
	RS-406阻聚剂
	t/a
	0.26
	0.025
	25kg/桶
	与环评一致

	5
	色浆
	t/a
	2.10
	0.02
	5kg/桶
	与环评一致

	6
	氢氧化镁
	t/a
	0.05
	0.05
	20kg/袋
	与环评一致

	7
	氢氧化钙
	t/a
	0.10
	0.05
	20kg/袋
	与环评一致

	8
	石粉
	t/a
	94.35
	20
	25kg/袋
	与环评一致

	9
	长砂玻璃纤维
	t/a
	55.04
	20
	0.5t/卷
	与环评一致

	防火槽盒、复合智能井盖1#

	1
	SMC
	t/a
	531.45
	10
	1t/托盘
	与环评一致

	辅助材料

	1
	清洗剂
	t/a
	0.10
	0.05
	25kg/桶
	与环评一致

	2
	包装膜
	t/a
	0.09
	180卷
	0.5kg/卷
	与环评一致

	3
	手套
	双/a
	5000
	200
	/
	与环评一致

	4
	棉纱
	t/a
	0.02
	0.01
	/
	与环评一致


本项目能耗量见表3.3-3。
表3.3-3本项目能耗一览表

	序号
	名称
	单位
	年消耗量

	1
	电
	万kW·h
	60

	2
	水
	m3
	1239.08


3.4水源及水平衡

项目最大用水量见表3.4-1。

表3.4-1项目最大用水量表

	用水类型
	用水定额
	用水规模
	年用水频率
	用水量
	排放量

	
	
	
	
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a

	生活
	员工生活
	0.05m3/人·d
	36人
	300d
	1.80
	540.00
	1.62
	486.00

	
	地面清洁用水
	0.5L/m2
	3571.6 m2
	52次
	1.79
	93.08
	1.61
	83.77

	生产
	冷却机循环水
	15m3/h
	24h
	300d
	/
	/
	/
	/

	
	冷却机循环补充水
	10m3/次
	5天1次
	60次
	2.00
	600.00
	蒸发及损耗

	
	切割机补充水
	0.5m3/月/台
	1次/月
	12次
	0.50
	6.00
	不外排

	
	空压机含油废水
	/
	/
	/
	/
	/
	作危废

	合计
	/
	/
	/
	6.09
	1239.08
	3.23
	569.77


项目最大日水量平衡图见图3.4-1




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3.4-1  项目最大日水量平衡图（m3/dmax）
根据业主提供资料，本项目实际排水量与环评阶段基本一致。
3.5生产工艺

3.5.1生产工艺流程

与环评文件对比，验收项目主要生产工艺与环评相同，未发生变动。

（1）型材生产工艺
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



工艺流程简介：

领材料、称量：领取原材料，将HNH-1001不饱和树脂、石粉、内脱模剂、色浆、TBPB固化剂、BPO固化剂进行称量；
人工投料、搅拌混合：人工将称量后的各原材料放入容量300kg的不锈钢桶中，然后在搅拌机进行搅拌混合，人工投料、搅拌时间5分钟，年搅拌次数354次；此过程会产生粉尘G1；不锈钢桶一个月用清洗剂清洗三次，每次清洗剂用量8kg，清洗剂每次使用后静置沉淀，除损耗外重复使用，沉淀物S1作危废处置；
拉挤固化：将搅拌混合后的材料与苯乙烯加入拉挤固化设备，苯乙烯直接加入拉挤料槽，一次加苯乙烯所需时间10秒，该工序会使用模具，固化由电加热至155℃，拉挤固化设备一年运行时间5400h，此过程会产生有机废气G2和噪声N；

循环水切割：水切割减少毛刺产生，水的作用为冷却切割机与材料的温度，切割机约1个月补水一次，补充水量约为0.5m3，切割冷却水循环使用，不外排，循环水切割机一年运行432h（36天，每天12h），此环节产生噪声N、沉渣S2以及边角料S3。

切割：将循环水切割后的半成品运至加工房切割区切割机进行切割，切割机一年运行432h（36天，每天12h），此过程会产生切割粉尘G3、边角料S3和噪声N；

打磨和钻孔：根据客户需要，将切割后的产品进行人工打磨和钻孔，人工用锉刀进行打磨，人工打磨和钻孔设备一年运行432h（36天，每天12h），此过程会产生打磨粉尘G4和噪声N；

检验入库：将成品进行人工检验，合格品进行包装入库，待运至客户，此过程会产生废包装S4。

2、BMC材料、托臂、复合智能井盖2#、复合智能井盖座生产工艺
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



工艺流程简介：

领材料称量：领取原材料，BMC材料、托臂、复合智能井盖2#按配比称好PSH-1168不饱和聚酯树脂、低收缩剂、TBPB固化剂、氢氧化镁、氢氧化钙、石粉、短砂玻璃纤维、长砂玻璃纤维的重量；复合智能井盖座按配比称好PSH-1168不饱和聚酯树脂、低收缩剂、TBPB固化剂、阻聚剂、氢氧化镁、氢氧化钙的重量；

人工投料、预搅拌：人工将称重后的材料放入容量300kg的不锈钢桶后在搅拌机中进行预搅拌5分钟，生产BMC材料、托臂、复合智能井盖2#年搅拌次数5350次，生产复合智能井盖座年搅拌次数684次，由废气G1产生，不锈钢桶一个月用清洗剂清洗三次，每次清洗剂用量8kg，清洗剂每次使用后静置沉淀，除损耗外重复使用，沉淀物S1作危废处置；
捏合：在捏合机进行常温搅拌混合，BMC材料、托臂、复合智能井盖2#的生产是将称量后的石粉、氢氧化铝加入已经预搅拌的混料搅拌20分钟，再加入长砂和短砂玻璃纤维搅拌5分钟；复合智能井盖座的生产是将色浆、石粉加入已经预搅拌的混料搅拌20分钟，再加入长砂玻璃纤维搅拌5分钟；此过程会产生搅拌粉尘G1和噪声N；

装袋：BMC材料装袋密封，BMC材料成品袋装后入库；

自然熟化：生产托臂、复合智能井盖2#、复合智能井盖座的半成品材料堆放30℃恒温室30分钟以上（不超过5天）；

液压成型：将自然熟化后的半成品材料放入液压机成型，通过电加热的方式进行固化，电加热温度155℃左右，液压成型工序使用模具，液压成型工序一年运行时间5467h，此过程会产生有机废气G2和噪声N；
修边：将液压成型后的半成品进行人工修边，该工序产生边角料S3，由料斗收集后装袋密封再回收利用。

打磨：将修边后的半成品进行人工打磨，人工用锉刀打磨，人工打磨一年工作432h（36天，每天12h），该工序产生粉尘G4和噪声N。
包装入库：将成型后的托臂、复合智能井盖2#、复合智能井盖座产品进行人工检验，合格品包装入库，此过程会产生废包装S4。

防火槽盒、复合智能井盖1#生产工艺




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



工艺流程简介：

裁剪称量：领取SMC，用美工刀进行裁剪，称好重量。

液压成型：将裁剪称重后的材料放入液压成型机，通过电加热的方式进行固化，电加热温度155℃左右，液压成型工序会使用模具，液压成型工序一年运行时间839h，此过程会产生有机废气G2和噪声N；

修边：将液压成型后的半成品进行人工修边，该工序产生边角料S3，由料斗收集后装袋密封再回收利用。

打磨或钻孔：将液压成型后的半成品进行打磨或钻孔，人工用锉刀进行打磨，防火槽盒使用钻孔工序，复合智能井盖1#使用人工打磨，人工打磨和钻孔设备一年运行432h（36天，每天12h），该工序产生粉尘G4和噪声N。

打包：将成品进行人工检验，合格品进行打包，此过程会产生废包装S4。

检验入库：将打包的产品进行入库。
3.6项目变动情况

综上所述，重庆杰友新材料技术有限公司复合型新型材料制品项目建设内容与环评及批复内容相比，项目建设地点、建设性质、建设规模、产品方案等总体未发生变动。

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条列》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动，属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理

本验收项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施未发生变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

4环境保护措施
4.1污染物治理、处置措施
4.1.1废气

每台捏合机、搅拌机上方布置集气罩收集粉尘，再经布袋除尘装置处理后通过15m高1#排气筒排放，粉尘未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放；

每台切割机、台式钻床和每个人工打磨工位上方布置集气罩收集粉尘，再经布袋除尘装置处理后通过15m高2#排气筒排放，粉尘未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放；

每台液压成型设备和拉挤设备上方布置集气罩用于收集产生的有机废气，收集的有机废气经UV光解+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高3#排气筒排放。有机废气未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放。

4.1.2废水

地面清洁废水经隔油池处理后与生活污水一并依托厂区已建生化池（处理能力60m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网经綦江园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入綦江。

4.1.3噪声

项目营运期噪声主要为生产过程中各设备产生的噪声。项目选取低噪声设备，同时采取基础减振、建筑隔声等措施；噪声经过建筑物隔声及距离衰减后厂界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。

4.1.4固体废物

生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运和统一处置。
一般固体废物暂存间20m2，设标识牌，位于厂房外东侧。一般工业固废主要为沉渣、边角料、废包装材料、除尘装置粉尘，沉渣、边角料、布袋除尘装置粉尘袋装密封后回收利用，废包装材料收集后外售资源回收站。

危险废物暂存间25m2，位于厂房外东侧，危险废物主要为沉淀物、空压机含油废水、废原料桶、废液压油、废液压油桶、废含油棉纱手套、废活性炭和废UV灯，暂存后交由有资质的单位处理，危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，采取“六防”措施，并设置警示标志牌。
4.2其他环保设施
4.2.1环境风险防范措施

①在总平面布置上，各原辅材料、危险废物分区独立储存。

②定期进行储存区安全检查，危险化学品按照《危险化学品安全管理条例》进行管理。

③配备符合生产或储存需要的管理和技术人员，制定健全的安全管理制度。

④严格控制火种、热源，设置明显警示标志，可设置消除静电装置等。

⑤配备齐全的消防器械和事故处理材料，有消防及火灾报警系统。

⑥加强设备的管理与维护，确保设备正常运行，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。

⑦采取分区防控措施。危废暂存间、液压油存放区、特殊原材料堆放区、隔油池划分为重点防渗区，生产车间其他区域为一般防渗区，办公区为简单防渗区。危废暂存间、原材料堆放区设围堰，其他液体物质下方设置托盘，确保泄漏物有效收集。
⑧设置管理台账，入库时应检验物品质量、数量、包装等情况；入库后采取适当的防护措施，定期检查，并建立严格的入库管理制度。
⑨按化学品的特性设置特殊原料堆放区，要求分区域堆放，划线隔离。含苯乙烯的原材料、液压油、废液压油严格按照有关仓储的安全要求分区、分类、隔离、隔开、分离储存，并实行定置管理，确保通风、温度、湿度、防日晒等仓储条件良好，符合《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）。编制突发事件环境应急预案，制定事故应急减缓措施。发生泄漏时及时收集处理，配备必要的火灾应急救援器材、设备，对消防措施定期检查。若发生火灾，迅速转移人员，并用一切可能的消防器材全力灭火，及时拨打火灾报警电话。
⑩企业制定严格的管理制度，对危险废物在产生、分类、储存等进行管理。危险废物分类妥善收集后，按照相关操作规范储存、处理。
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资3000万元，其中环保投资112.5万元，占总投资的3.75%。其实际环保投资及建设情况见表4.3-1。

表4.3-1项目污染治理措施落实情况一览表

	内容

类型
	污染物名称
	环评要求的处理方式
	实际处理方式
	治理投资（万元）

	大气
	投料、搅拌、捏合
	集气罩收集后经布袋除尘装置处理后通过15m高1#排气筒排放
	与环评一致
	9.5

	
	打磨、钻孔、切割
	集气罩收集后经布袋除尘装置处理后通过15m高2#排气筒排放
	与环评一致
	9.5

	
	拉挤固化、液压成型
	UV光解+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高3#排气筒排放
	与环评一致
	39

	
	未被捕集有机废气及粉尘
	通过加强车间通风换气以无组织的形式排放
	与环评一致
	10

	水
	地面清洁废水、生活污水
	地面清洁废水经隔油池处理后与生活污水一并依托厂区已建生化池（处理能力60m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网经綦江园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入綦江
	与环评一致
	9

	固体废物
	固废
	一般固废暂存间位于厂房外东侧，用于存放厂区一般固废，建筑面积约20m2；

危废暂存间位于厂房外东侧，建筑面积约25m2，用于暂存厂区危险废物
	与环评一致
	8.5

	噪声
	设备
	选用低噪声设备，通过合理布局以及建筑隔声等措施
	与环评一致
	9

	环境风险
	/
	危废暂存间、液压油存放区、特殊原材料堆放区、隔油池划分为重点防渗区，生产车间其他区域为一般防渗区，危废暂存间、特殊材料堆放区设围堰，装有液体物质容器的下方设置托盘。
	与环评一致
	18

	合计
	112.5


5环境影响评价回顾及环境影响评价批复要求

5.1环境影响评价报告主要结论（摘录）

5.1.1结论
1、项目概况

重庆杰友新材料技术有限公司拟投资3000万元租用位于重庆市綦江区古南街道金福大道58号附8号，建设“复合型新型材料制品项目”项目，总建筑面积为3571.6m2，项目投产后预计达到年产BMC材料1000吨/年、型材10.8万米/年、托臂98.4万支/年、复合智能井盖6000件/年、复合智能井盖座2000件/年、防火槽盒6.75万米/年的生产规模。
2、产业政策符合性分析

本项目为非金属矿物制品业项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，所使用的设备和工艺均不属于其中的限制类和淘汰类，故项目为允许类项目，符合国家的产业政策。

3、选址合理性、平面布置合理性

（1）选址合理性

本项目建设地点位于重庆市綦江区古南街道金福大道58号附8号，项目所在地为工业用地。项目厂房四周为其他工业企业。项目选址合理。

（2）平面布置合理性

本项目租用位于重庆市綦江区古南街道金福大道58号附8号，厂房矩形，布置有搅拌区、称重区、拉挤区、切割区、钻孔区、打磨区、捏合区、液压区、办公区、模具保养区、成品堆存区、原材料堆放区、油类存放区、成品、原材料堆放区、产品堆放区、重要物资库房、模具堆放区、特殊原材料堆放区、杂物间；一般固废暂存间位于厂房外东侧；危废暂存间位于厂房外东侧。整体布局紧凑合理。
4、环境质量现状

（1）环境空气

项目所在区域SO2、NO2、PM10、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；PM2.5超标，为不达标区。

（2）地表水

项目受纳水体为綦江河，监测断面各评价因子污染指数均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（3）声环境

项目所在区噪声监测点昼、夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中3类标准要求。

5、自然环境概况及环境敏感目标调查
项目位于重庆市綦江区古南街道金福大道58号附8号，项目周边500m范围内无学校、医院、集中居住区等环境保护目标。项目周边不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等环境敏感区。项目运营期采用相应的污染治理措施后，对周边环境影响较小，能满足环保要求。

6、营运期环境影响及污染防治措施
①地表水环境保护措施及环境影响

地面清洁废水经隔油池处理后与生活污水一并依托厂区已建生化池（处理能力60m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网经綦江园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入綦江。

②大气环境保护措施及环境影响

每台捏合机、搅拌机上方布置集气罩收集粉尘，再经布袋除尘装置处理后通过15m高1#排气筒排放，粉尘未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放；

每台切割机、台式钻床和每个人工打磨工位上方布置集气罩收集粉尘，再经布袋除尘装置处理后通过15m高2#排气筒排放，粉尘未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放；

每台液压成型设备和拉挤设备上方布置集气罩用于收集产生的有机废气，收集的有机废气经UV光解+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高3#排气筒排放。有机废气未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放。
③声环保护措施及环境影响

对设备采取隔声、减震等措施，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。

④固体废物处置措施及环境影响

生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运和统一处置。
一般固体废物暂存间20m2，设标识牌，位于厂房外东侧。一般工业固废主要为沉渣、边角料、废包装材料、除尘装置粉尘，沉渣、边角料、布袋除尘装置粉尘袋装密封后回收利用，废包装材料收集后外售资源回收站。

危险废物暂存间25m2，位于厂房外东侧，危险废物主要为沉淀物、空压机含油废水、废原料桶、废液压油、废液压油桶、废含油棉纱手套、废活性炭和废UV灯，暂存后交由有资质的单位处理，危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，采取“六防”措施，并设置警示标志牌。
项目固废均得到有效处置，对外环境影响较小。

7、总量控制
项目总量控制指标为：COD（0.199t/a）、NH3-N（0.011t/a）、颗粒物（0.293t/a）、非甲烷总烃（0.694t/a）。

8、环境管理、环境监测及竣工验收
项目应按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保证环保设施的正常运行，规范排污口设置。

项目建成投产后，建设单位应按照相关规定，及时组织环保验收。

9、综合结论

评价结论：重庆杰友新材料技术有限公司“复合型新型材料制品项目”实施后，采取评价所提出的措施后污染物能实现达标排放，不会加重区域环境污染程度，环境风险可接受；根据环境质量监测数据可知，项目环境功能区质量能够满足相应标准要求。项目营运期在严格落实报告中提出的污染防治对策，加强内部环境管理，严格执行“三同时”制度的前提下，能实现环境保护措施的有效运行，确保污染物达标排放。从环境保护的角度考虑，评价认为，项目建设是可行的。

10、建议

（1）认真落实本报告提出的各项污染防治措施。

（2）加强对各项污染治理设施，尤其是废气集中收集处理系统的日常维护，确保其正常运行，确保污染物达标排放，最大程度地减轻对周边环境的影响。
5.2环境影响评价批复意见（摘录）

5.2.1环评批复意见

你单位报送的复合型新型材料制品项目由重庆光宸消环工程技术服务有限公司编制的《环境影响报告表》及相关材料收悉，经研究，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法规的有关规定，批准该项目在重庆市綦江区古南街道金福大道58号附8号建设。该项目在设计、施工和营运中应按以下要求办理：

一、建设内容和建设规模：租赁重庆王锋包装有限公司标准厂房，总建筑面积为3571.6m2，建设3条生产线，其中液压成型生产线1条，捏合生产线1条，拉挤固化生产线1条，预计生产BMC材料1000吨/年、型材10.8万米/年、托臂98.4万支/年、复合智能井盖6000件/年、复合智能井盖座2000件/年、防火槽盒6.75万米/年。不设食宿。劳动定员36人，年工作300天，三班制（8小时/班）。项目总投资3000万元，环保投资120万元。

二、该建设项目应严格按照本批准书附件规定的排放标准及总量控制指标、辐射剂量控制限值执行，不得突破。

三、该项目在设计、建设和生产过程中，应认真落实《环境影响报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施，重点做好以下工作，以确保污染物达标排放和总量控制的要求。

（一）施工期

本项目为租用厂房，施工期仅进行设备安装和厂房布置，不涉及厂房施工建设，产生的环境影响较小。

（二）营运期

1.废水：地面清洁废水经隔油池处理后与生活污水一并依托厂区已建生化池（处理能力60m³/d）处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网经綦江园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入綦江。

2.废气：厂房内加强通风；每台捏合机、搅拌机上方布置集气罩收集粉尘，再经布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒（1#）排放；每台切割机、台式钻床和每个人工打磨工位上方布置集气罩收集粉尘，再经布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒（2#）排放；每台液压成型设备和拉挤设备上方布置集气罩用于收集产生的有机废气，收集的有机废气经UV光解+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（3#）排放。颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯有组织参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。

3.噪声：选用低噪声设备，合理布局，加强建筑物隔声措施，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.固废：沉渣、边角料、布袋除尘装置粉尘袋装密封后回收利用，废包装材料收集后外售资源回收站。沉淀物、空压机含油废水、废原料桶、废液压油、废液压油桶、废含油棉纱手套、废活性炭和废UV灯暂存于危废暂存间后交有资质单位处理。生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理。设置20m2一般固废暂存间和25m2危废暂存间，落实防护措施。

5.本批准书未尽事宜，按该项目《环境影响报告表》要求执行。

6.总量控制：COD0.199t/a、NH3-N0.011t/a、颗粒物0.293t/a、非甲烷总烃0.694t/a。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。施工中，应把环境保护设施纳入主体工程同步监理；建成后，建设单位必须按照规定及时申请排污许可和完成竣工环保验收。建设单位应通过网站或其他公众便于知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺，防治污染、生态保护与辐射安全防护措施发生重大变化的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。
6验收监测评价标准

6.1验收监测执行标准

根据环境功能区域划分和环境影响报告表及其审批意见函的要求，确定该项目污水、废气和厂界环境噪声的验收监测评价标准。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；排气筒排放废气中非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值要求；无组织排放中颗粒物、非甲烷总烃参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物排放限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值；苯乙烯无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级新改建标准值；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

6.1.1废气执行标准

项目运行期排气筒排放废气中非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值要求；无组织排放中颗粒物、非甲烷总烃参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物排放限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值；苯乙烯无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级新改建标准值，具体污染物排放限值见下表。

表6.1-1《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

	序号
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	1
	非甲烷总烃
	100
	周界外浓度最高点
	4.0

	2
	颗粒物
	30
	
	1.0

	3
	苯乙烯
	50
	
	/


表6.1-2《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	污染物项目
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃
	10mg/m3
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30mg/m3
	监控点处任意一次浓度值
	


注：厂外监控点位于厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置。

表6.1-3《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	污染物项目
	排放限值
	无组织排放监控位置

	苯乙烯
	5.0mg/m3
	企业边界


6.1.2废水执行标准

项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮、总磷为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。污水排放标准见下表。

表6.1-4污水排放标准
	项目
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油类
	总磷

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	500
	300
	400
	45
	20
	8


6.1.3噪声执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见下表。

表6.1-5工业企业厂界环境噪声排放标准

	项目
	评价标准限值
	执行标准

	
	昼间
	夜间
	

	噪声
	65dB(A)
	55dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


6.1.4固废执行标准

本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

6.2环境质量标准

6.2.1地表水环境质量标准

本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；氨氮为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准，相关标准见下表。

表6.2-1地表水环境质量标准  单位：mg/L

	项目
	SS
	BOD5
	COD
	NH3-N

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	400
	300
	500
	45

	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
	NH3-N
	总磷

	
	45
	8


6.2.2环境空气质量标准

建设项目所在地属于环境空气二类功能区，SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃执行河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准要求，苯乙烯参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求相关标准见下表。
表6.2-2环境空气质量标准

	污染物
	评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率%
	是否达标

	SO2
	年平均浓度
	14
	60
	23.33
	达标

	NO2
	年平均浓度
	23
	40
	57.50
	达标

	PM2.5
	年平均浓度
	37
	35
	105.71
	超标

	PM10
	年平均浓度
	50
	70
	71.43
	达标

	O3
	日最大8小时平均浓度的第90百分位数
	131
	160
	81.88
	达标

	CO（mg/m3）
	日均浓度的第95百分位数
	1.2
	4.0
	30.00
	达标

	非甲烷总烃
	小时值
	0.12～0.86
	2.0
	43
	达标

	苯乙烯
	小时值
	0.0015
	10
	0.015
	达标


6.2.3声环境质量标准

项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区，具体情况详见下表。
表6.2-3《声环境质量标准》（GB3096-2008）

	类别
	适用区域
	昼间
	夜间

	3类
	工业园区
	65
	55


6.3总量控制指标

化学需氧量0.034吨/年、氨氮0.005吨/年、非甲烷总烃0.694吨/年、颗粒物0.293吨/年。

7验收监测内容

7.1验收监测的范围

本次验收监测范围如下：
废气有组织进出口监测

废气无组织监测
废水监测

厂界环境噪声监测

7.2验收监测因子、频次

根据环评报告和环评批复的污染特征，确定了该项目验收监测的监测因子和频次。该项目具体监测点位、因子和频次见下表。验收监测的监测布点示意图详见图4。

表7.2-1项目验收监测点位、因子和频率
	样品类别
	点位编号及名称
	监测点编号
	监测频次
	监测项目
	备注

	废水
	生化池排放口
	FS1
	监测2天，1天4次
	COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、总磷
	/

	有组织
	1#排气筒进、排口
	FQ1、FQ2
	监测2天，1天3次
	颗粒物
	/

	
	2#排气筒进、排口
	FQ3、FQ4
	监测2天，1天3次
	颗粒物
	

	
	3#排气筒进、排口
	FQ5、FQ6
	监测2天，1天3次
	非甲烷总烃、苯乙烯
	

	无组织
	厂区内
	WQ1
	监测2天，1天3次
	非甲烷总烃
	

	
	上、下风向（厂界）
	WQ2、WQ3
	监测2天，1天3次
	非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯
	

	噪声
	厂界北侧外1m处
	ZS1
	监测2天，昼、夜间各监测1次
	等效连续A声级
	/

	
	厂界西侧外1m处
	ZS2
	监测2天，昼、夜间各监测1次
	等效连续A声级
	

	
	厂界南侧外1m处
	ZS3
	监测2天，昼、夜间各监测1次
	等效连续A声级
	

	
	厂界东侧外1m处
	ZS4
	监测2天，昼、夜间各监测1次
	等效连续A声级
	


8质量保证和质量控制
8.1监测方法及仪器设备

表8.1-1监测方法及仪器设备

	监测类别
	监测项目
	监测方法及方法来源
	使用仪器名称、型号及编号
	检出限

	废水
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 

HJ 637-2018
	红外分光测油仪

0IL460 016B
	0.06mg/L

	
	SS
	水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989
	电热鼓风干燥箱

 DHG-9140A 045B

万分之一电子天平

ATY224 024B
	/

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	可见分光光度计

T6新悦 015B
	0.025mg/L

	
	COD
	水质 化学需氧量的测定 

重铬酸盐法 HJ 828-2017
	滴定管 

50ml DD2503
	4mg/L

	
	BOD5
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 

HJ 505-2009
	便携式溶解氧测定仪

JPB-607A 119B

恒温恒湿箱 HP150HS 036B
	0.5mg/L

	
	TP
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度GB/T11893-1989 
	可见分光光度计

T6新悦 015B
	0.01mg/L

	废气

（有组织）
	非甲烷

总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	气相色谱仪

GC9790Ⅱ 042B
	0.07mg/m³

	
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017
	低浓度烟尘（气）测试仪 TW-3200D 115B

环境控制称重工作站

CEWS-M 107B

十万分之一天平

MS205DU 059B
	1.0mg/m³

	
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996
	智能烟尘烟气分析仪

EM-3088 120B

烘箱 DHG-9140A 045B

万分之一天平ATY224 024B
	/

	
	苯乙烯
	《空气和废气监测分析方法》（第四版）（ 6.2.1.1活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法）国家环境保护总局（2003年）
	智能烟尘烟气分析仪

EM-3088 120B

低浓度烟尘（气）测试仪 

TW-3200D 115B
烟气采样器

TH-600C 056B 098B 056B

气相色谱仪GC-2014C 041B
	0.01mg/m³

	废气

（无组织）
	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263—2022
	智能综合采样器

ADS-2062E 094B

负高压智能综合采样器

ADS-2062G 095B

恒温恒湿箱BSC-250 054B

十万分之一天平

MS205DU 059B
	7μg/m³

	废气

（无组织）
	非甲烷

总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法  

HJ 604-2017
	气相色谱仪 

GC9790Ⅱ 042B
	0.07mg/m³

	
	苯乙烯
	《空气和废气监测分析方法》（第四版）（ 6.2.1.1活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法）国家环境保护总局（2003年）
	智能综合采样器

ADS-2062E 094B

负高压智能综合采样器

ADS-2062G 095B

气相色谱仪GC-2014C 041B
	0.01mg/m³

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008（5）
	二级多功能声级计

AWA5688 091B

二级声校准器

AWA6221B 087B
	/


8.2人员能力
本项目竣工监测采样人员及分析人员均持证上岗，具备国家规定相应资质。

8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集了一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据进行了相应分析。本项目水质监测结果有效。

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目气体的采集和分析过程均按相关监测要求及标准进行，采样及分析过程中注意避免了被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰，被测排放物的浓度均在仪器量程的有效范围内。本项目气体监测结果有效。

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目噪声监测使用的声级计等仪器在测量前后均用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。本项目噪声监测结果有效。

9验收监测结果

9.1生产工况

验收监测期间（2023年5月26日～27日），重庆杰友新材料技术有限公司复合型新型材料制品项目生产工况和环保设施运行正常。

9.2环境保护设施调试运行效果
9.2.1废气排放监测结果

表9.2-1有组织废气监测结果（FQ1）
点位编号及名称：FQ1 投料、搅拌、捏合废气进口
	采样日期
	监测项目
	监测结果

	
	
	23YS588

FQ1-1-1
	23YS588

FQ1-1-2
	23YS588

FQ1-1-3

	2023.05.26
	烟气流速（m/s）
	18.3
	18.0
	17.9

	
	标干流量（m³/h）
	7017
	6898
	6843

	
	烟气温度（℃）
	25
	26
	26

	
	含湿量（%）
	3.3
	3.1
	3.4

	
	颗粒物
	实测浓度（mg/m³）
	38.5
	40.4
	35.7

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	38.5
	40.4
	35.7

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.270
	0.279
	0.244

	采样日期
	监测项目
	23YS588

FQ1-2-1
	23YS588

FQ1-2-2
	23YS588

FQ1-2-3

	2023.05.27
	烟气流速（m/s）
	18.3
	17.8
	18.6

	
	标干流量（m³/h）
	7001
	6804
	7125

	
	烟气温度（℃）
	26
	26
	26

	
	含湿量（%）
	3.5
	3.5
	3.3

	
	颗粒物
	实测浓度（mg/m³）
	34.4
	38.1
	36.5

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	34.4
	38.1
	36.5

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.241
	0.259
	0.260

	备注
	/


表9.2-2有组织废气监测结果（FQ2）

点位编号及名称：FQ2 投料、搅拌、捏合废气排口
	采样日期
	监测项目
	监测结果
	标准限值

	
	
	23YS588

FQ2-1-1
	23YS588

FQ2-1-2
	23YS588

FQ2-1-3
	

	2023.05.26
	烟气流速（m/s）
	25.0
	24.8
	24.5
	/

	
	标干流量（m³/h）
	7329
	7269
	7183
	

	
	烟气温度（℃）
	25
	25
	24
	

	
	含湿量（%）
	3.4
	3.3
	3.5
	

	
	颗粒物
	实测浓度（mg/m³）
	4.7
	5.0
	5.3
	

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	4.7
	5.0
	5.3
	30

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.034
	0.036
	0.038
	/

	采样日期
	监测项目
	监测结果
	标准限值

	
	
	23YS588

FQ2-2-1
	23YS588

FQ2-2-2
	23YS588

FQ2-2-3
	

	2023.05.27
	烟气流速（m/s）
	24.6
	25.0
	24.7
	/

	
	标干流量（m³/h）
	7193
	7327
	7238
	

	
	烟气温度（℃）
	25
	24
	25
	

	
	含湿量（%）
	3.4
	3.4
	3.5
	

	
	颗粒物
	实测浓度（mg/m³）
	5.0
	4.8
	5.3
	

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	5.0
	4.8
	5.3
	30

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.036
	0.035
	0.038
	/

	标准依据
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)表4

	备注
	1.排气筒高度为15m，排气筒为圆形，内径为0.35m；烟道截面积：0.096m2
2.治理设施名称及型号：布袋除尘装置。


表9.2-3有组织废气监测结果（FQ3）

点位编号及名称：FQ3 打磨、切割、钻孔废气进口
	采样日期
	监测项目
	监测结果

	
	
	23YS588

FQ3-1-1
	23YS588

FQ3-1-2
	23YS588

FQ3-1-3

	2023.05.26
	烟气流速（m/s）
	17.1
	17.0
	17.4

	
	标干流量（m³/h）
	10318
	10270
	10488

	
	烟气温度（℃）
	23
	24
	24

	
	含湿量（%）
	3.3
	3.1
	3.2

	
	颗粒物
	实测浓度（mg/m³）
	38.5
	41.6
	36.3

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	38.5
	41.6
	36.3

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.397
	0.427
	0.381

	采样日期
	监测项目
	监测结果

	
	
	23YS588

FQ3-2-1
	23YS588

FQ3-2-2
	23YS588

FQ3-2-3

	2023.05.27
	烟气流速（m/s）
	17.7
	17.3
	17.2

	
	标干流量（m³/h）
	10693
	10433
	10343

	
	烟气温度（℃）
	24
	25
	25

	
	含湿量（%）
	3.1
	3.1
	3.3

	采样日期
	监测项目
	监测结果

	
	
	23YS588

FQ3-2-1
	23YS588

FQ3-2-2
	23YS588

FQ3-2-3

	2023.05.27
	颗粒物
	实测浓度（mg/m³）
	37.4
	40.7
	33.2

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	37.4
	40.7
	33.2

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.400
	0.425
	0.343

	备注
	/


表9.2-4有组织废气监测结果（FQ4）

点位编号及名称：FQ4 打磨、切割、钻孔废气排口
	采样日期
	监测项目
	监测结果
	标准限值

	
	
	23YS588

FQ4-1-1
	23YS588

FQ4-1-2
	23YS588

FQ4-1-3
	

	2023.05.26
	烟气流速（m/s）
	17.8
	17.6
	17.9
	/

	
	标干流量（m³/h）
	10705
	10580
	10810
	

	
	烟气温度（℃）
	23
	24
	23
	

	
	含湿量（%）
	3.4
	3.4
	3.4
	

	
	颗粒物
	实测浓度（mg/m³）
	6.9
	7.5
	7.2
	

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	6.9
	7.5
	7.2
	30

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.074
	0.079
	0.078
	/

	采样日期
	监测项目
	监测结果
	

	
	
	23YS588

FQ4-2-1
	23YS588

FQ4-2-2
	23YS588

FQ4-2-3
	标准限值

	2023.05.27
	烟气流速（m/s）
	18.0
	17.6
	17.8
	/

	
	标干流量（m³/h）
	10800
	10584
	10653
	

	
	烟气温度（℃）
	24
	24
	24
	

	
	含湿量（%）
	3.5
	3.5
	3.6
	

	
	颗粒物
	实测浓度（mg/m³）
	6.8
	7.3
	7.0
	

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	6.8
	7.3
	7.0
	30

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.073
	0.077
	0.075
	/

	标准依据
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015)表4

	备注
	排气筒高度为15m，排气筒为圆形，内径为0.5m；烟道截面积：0.1963m2
2.治理设施名称及型号：布袋除尘装置。


表9.2-5有组织废气监测结果（FQ5）

点位编号及名称：FQ5 拉挤、液压成型废气进口
	采样日期
	监测项目
	监测结果

	
	
	23YS588

FQ5-1-1
	23YS588

FQ5-1-2
	23YS588

FQ5-1-3

	2023.05.26
	烟气流速（m/s）
	17.3
	17.5
	17.6

	
	实测流量（m³/h）
	7829
	7919
	7964

	
	烟气温度（℃）
	25
	25
	25

	
	含湿量（%）
	3.4
	3.2
	3.4

	
	非甲烷总烃
	实测浓度（mg/m³）
	2.25
	1.93
	2.25

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	2.25
	1.93
	2.25

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.015
	0.013
	0.015

	
	苯乙烯
	实测浓度（mg/m³）
	0.10
	0.12
	0.13

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	0.10
	0.12
	0.13

	
	
	排放速率（kg/h）
	6.62×10-4
	8.07×10-4
	8.76×10-4

	采样日期
	监测项目
	监测结果

	
	
	23YS588

FQ5-2-1
	23YS588

FQ5-2-2
	23YS588

FQ5-2-3

	2023.05.27
	烟气流速（m/s）
	17.4
	17.9
	17.6

	
	实测流量（m³/h）
	7874
	8100
	7964

	
	烟气温度（℃）
	27
	27
	27

	
	含湿量（%）
	3.4
	3.4
	3.2

	
	非甲烷总烃
	实测浓度（mg/m³）
	2.16
	2.49
	2.67

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	2.16
	2.49
	2.67

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.014
	0.017
	0.018

	
	苯乙烯
	实测浓度（mg/m³）
	0.12
	0.12
	0.15

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	0.12
	0.12
	0.15

	
	
	排放速率（kg/h）
	7.96×10-4
	8.18×10-4
	1.01×10-3

	备注
	/


表9.2-6有组织废气监测结果（FQ6）

点位编号及名称：FQ6 拉挤、液压成型废气出口
	采样日期
	监测项目
	监测结果
	标准限值

	
	
	23YS588

FQ6-1-1
	23YS588

FQ6-1-2
	23YS588

FQ6-1-3
	

	2023.05.26
	烟气流速（m/s）
	32.1
	32.4
	32.6
	/

	
	实测流量（m³/h）
	8193
	8275
	8340
	

	
	烟气温度（℃）
	25
	24
	24
	

	
	含湿量（%）
	3.6
	3.5
	3.5
	

	
	非甲烷总烃
	实测浓度（mg/m³）
	1.90
	1.77
	1.79
	

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	1.90
	1.77
	1.79
	100

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.013
	0.012
	0.013
	/

	
	苯乙烯
	实测浓度（mg/m³）
	0.07
	0.06
	0.06
	/

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	0.07
	0.06
	0.06
	50

	
	
	排放速率（kg/h）
	4.83×10-4
	4.20×10-4
	4.23×10-4
	/

	采样日期
	监测项目
	监测结果
	

	
	
	23YS588

FQ6-2-1
	23YS588

FQ6-2-2
	23YS588

FQ6-2-3
	标准限值

	2023.05.27
	烟气流速（m/s）
	32.3
	32.5
	32.2
	/

	
	实测流量（m³/h）
	8260
	8310
	8229
	

	
	烟气温度（℃）
	25
	25
	25
	

	
	含湿量（%）
	3.5
	3.5
	3.6
	

	
	非甲烷总烃
	实测浓度（mg/m³）
	1.72
	1.98
	1.86
	

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	1.72
	1.98
	1.86
	100

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.012
	0.014
	0.013
	/

	
	苯乙烯
	实测浓度（mg/m³）
	0.07
	0.06
	0.06
	/

	
	
	排放浓度（mg/m³）
	0.07
	0.06
	0.06
	50

	
	
	排放速率（kg/h）
	4.87×10-4
	4.20×10-4
	4.16×10-4
	/

	标准依据
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015)表4

	备注
	1.排气筒高度为15m，排气筒为圆形，内径为0.3m；烟道截面积：0.071m2
2.治理设施名称及型号：UV光解+活性炭吸附装置。


结果表明：验收监测期间，有组织废气中苯乙烯、非甲烷总烃和颗粒物排放浓度和速率均达标，均未超过《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015)表4标准限值，符合验收要求。
9.2.2废气无组织排放监测结果

表9.2-7无组织废气监测结果
	采样日期
	点位编号及名称
	监测项目
	监测结果（mg/m3）
	标准限值

	
	
	
	23YS588

WQ1-1-1
	23YS588

WQ1-1-2
	23YS588

WQ1-1-3
	最大值
	

	2023.05.26
	WQ1

厂区内
	非甲烷总烃
	1.45
	1.60
	1.74
	1.74
	10

	采样日期
	
	监测项目
	23YS588

WQ1-2-1
	23YS588

WQ1-2-2
	23YS588

WQ1-2-3
	最大值
	标准限值

	2023.05.27
	
	非甲烷总烃
	1.44
	1.58
	1.67
	1.67
	10

	采样日期
	点位编号及名称
	监测项目
	监测结果（mg/m3）
	标准限值

	
	
	
	23YS588

WQ2-1-1
	23YS588

WQ2-1-2
	23YS588

WQ2-1-3
	最大值
	

	2023.05.26
	WQ2厂界西北侧
	颗粒物
	0.389
	0.399
	0.393
	0.399
	1.0

	
	
	非甲烷总烃
	0.63
	0.92
	0.98
	0.98
	4.0

	
	
	苯乙烯
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	/
	5.0

	采样日期
	
	监测项目
	23YS588

WQ2-2-1
	23YS588

WQ2-2-2
	23YS588

WQ2-2-3
	最大值
	标准限值

	2023.05.27
	
	颗粒物
	0.388
	0.393
	0.396
	0.396
	1.0

	
	
	非甲烷总烃
	0.71
	0.89
	0.62
	0.89
	4.0

	
	
	苯乙烯
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	/
	5.0

	采样日期
	点位编号及名称
	监测项目
	监测结果（mg/m3）
	标准限值

	
	
	
	23YS588

WQ3-1-1
	23YS588

WQ3-1-2
	23YS588

WQ3-1-3
	最大值
	

	2023.05.26
	WQ3

厂界东南侧
	颗粒物
	0.427
	0.420
	0.411
	0.427
	1.0

	
	
	非甲烷总烃
	1.19
	1.28
	1.36
	1.36
	4.0

	
	
	苯乙烯
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	/
	5.0

	采样日期
	
	监测项目
	23YS588

WQ3-2-1
	23YS588

WQ3-2-2
	23YS588

WQ3-2-3
	最大值
	标准限值

	2023.05.27
	
	颗粒物
	0.424
	0.410
	0.419
	0.424
	1.0

	
	
	非甲烷总烃
	0.96
	1.15
	1.30
	1.30
	4.0

	
	
	苯乙烯
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	/
	5.0

	标准依据
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)表9

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表1

	备注
	“L”表示未检出，结果以检出限加“L”表示


结果表明：验收监测期间，无组织排放中颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物排放限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值；苯乙烯无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级新改建标准值；符合验收要求。

9.2.2废水监测结果
表9.2-8废水监测结果
点位编号及名称:FS1 生化排口

	采样日期
	监测项目
	监测结果
	平均值
	标准限值

	
	
	23YS588

FS1-1-1
	23YS588

FS1-1-2
	23YS588

FS1-1-3
	23YS588

FS1-1-4
	
	

	2023.05.26
	SS（mg/L）
	27
	33
	29
	31
	30
	400

	
	氨氮（mg/L）
	32.2
	34.9
	29.1
	36.3
	33.1
	45

	
	COD（mg/L）
	259
	277
	247
	268
	263
	500

	
	BOD5（mg/L）
	56.8
	60.7
	79.1
	68.3
	66.2
	300

	
	石油类（mg/L）
	1.46
	1.13
	1.03
	1.22
	1.21
	20

	
	TP（mg/L）
	0.28
	0.25
	0.26
	0.24
	0.26
	8

	
	水样表观
	微浊、微灰、

有异味、无浮油
	微浊、微灰、

有异味、无浮油
	微浊、微灰、

有异味、无浮油
	微浊、微灰、

有异味、无浮油
	/

	采样日期
	监测项目
	监测结果
	平均值
	标准限值

	
	
	23YS588

FS1-2-1
	23YS588

FS1-2-2
	23YS588

FS1-2-3
	23YS588

FS1-2-4
	
	

	2023.05.27
	SS（mg/L）
	36
	30
	28
	31
	31
	400

	
	氨氮（mg/L）
	33.4
	35.5
	30.2
	36.6
	33.9
	45

	
	COD（mg/L）
	264
	272
	250
	274
	265
	500

	
	BOD5（mg/L）
	61.2
	71.5
	83.3
	75.9
	73.0
	300

	
	石油类（mg/L）
	1.19
	1.00
	0.84
	0.72
	0.94
	20

	
	TP（mg/L）
	0.24
	0.23
	0.26
	0.28
	0.25
	8

	
	水样表观
	微浊、微灰、

有异味、无浮油
	微浊、微灰、

有异味、无浮油
	微浊、微灰、

有异味、无浮油
	微浊、微灰、

有异味、无浮油
	/

	标准依据
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1

	备注
	1.来源：生活污水、地面清洁废水；去向市政管网；排放规律：间断不稳定。


结果表明：验收监测期间，生化池出口的COD、SS、BOD5、石油类符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮、TP符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准限值。

9.2.3噪声监测结果

表9.2-9厂界噪声监测结果一览表

	点位编号

及名称
	监测日期
	监测结果（dB（A))
	主要声源

	
	
	测量值
	本底值
	结果
	

	ZS1

厂界北侧外1m
	2023.05.26
	昼间
	61.2
	53.5
	60
	生产噪声

	
	
	夜间
	50.2
	43.4
	49
	生产噪声

	
	2023.05.27
	昼间
	61.1
	53.6
	60
	生产噪声

	
	
	夜间
	51.0
	44.6
	50
	生产噪声

	ZS2

厂界西侧外1m
	2023.05.26
	昼间
	60.2
	53.1
	59
	生产噪声

	
	
	夜间
	50.6
	42.9
	50
	生产噪声

	
	2023.05.27
	昼间
	60.5
	54.3
	60
	生产噪声

	
	
	夜间
	50.1
	42.8
	49
	生产噪声

	ZS3

厂界东南侧外1m
	2023.05.26
	昼间
	60.9
	54.5
	60
	生产噪声

	
	
	夜间
	49.8
	43.3
	49
	生产噪声

	
	2023.05.27
	昼间
	61.5
	53.8
	60
	生产噪声

	
	
	夜间
	49.6
	42.6
	49
	生产噪声

	ZS4

厂界东侧外1m
	2023.05.26
	昼间
	61.3
	53.9
	60
	生产噪声

	
	
	夜间
	49.4
	42.4
	48
	生产噪声

	
	2023.05.27
	昼间
	61.8
	54.7
	61
	生产噪声

	
	
	夜间
	49.2
	42.1
	48
	生产噪声

	标准限值
	昼间：≤65（dB（A))；昼间：≤55（dB（A))

	标准依据
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类

	备注
	气象条件：无雨雪、无雷电，无风，监测时加风罩。


本项目验收监测期间，本项目昼、夜间噪声排放值达标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1工业企业厂界环境噪声排放限值，符合环保验收要求。

9.2.4固废收集情况调查情况
项目产生的一般工业固废主要为沉渣、边角料、布袋除尘装置粉尘、废包装材料，厂区设有一般工业固废暂存间，位于厂房外东侧，设标识牌，面积20m2。沉渣、边角料、布袋除尘装置粉尘集中收集后回收利用，废包装材料收集后外售资源回收站。

危险废物主要为废原料桶、沉淀物、空压机含油废水、废液压油、废液压油桶、废含油棉纱手套、废活性炭、废UV灯，收集后委托具有相关危险废物处置资质的单位处理。厂区设有危废暂存间，位于厂房外东侧，面积25m2。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，采取“六防”措施，并设置警示标志牌。

生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运和统一处置。
9.3环保设施去除率监测结果

9.3.1废水治理设施

本项目生活污水依托厂区生化池进行处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，经綦江园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入綦江河。本次验收对生化池排口进行监测，验收监测期间废水达到排放标准要求。
9.3.2废气治理设施

每台捏合机、搅拌机上方布置集气罩收集粉尘，再经布袋除尘装置处理后通过15m高1#排气筒排放，粉尘未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放；

每台切割机、台式钻床和每个人工打磨工位上方布置集气罩收集粉尘，再经布袋除尘装置处理后通过15m高2#排气筒排放，粉尘未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放；

每台液压成型设备和拉挤设备上方布置集气罩用于收集产生的有机废气（苯乙烯、非甲烷总烃），收集的有机废气经UV光解+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高3#排气筒排放。有机废气未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放。排放污染物处理情况如表9.3-1所示。
表9.3-1污染物处理情况

	项目
	排气筒
	排气量

（m3/h）
	平均排放浓度

（mg/m3）
	实际排放量

（t/a）

	颗粒物（FQ1 进口）
	1#
	6948
	37.3
	0.102

	颗粒物（FQ2 出口）
	
	7257
	5.0
	0.014

	颗粒物（FQ3 进口）
	2#
	10424
	38.0
	0.173

	颗粒物（FQ4 出口）
	
	10688
	7.1
	0.033

	非甲烷总烃（FQ5 进口）
	3#
	7942
	2.29
	0.010

	非甲烷总烃（FQ6 出口）
	
	8268
	1.8
	0.008

	苯乙烯（FQ5 进口）
	3#
	7942
	0.12
	0.0004

	苯乙烯（FQ6 出口）
	
	8268
	0.06
	0.0002


9.3.3厂界噪声治理设施

根据监测结果评价噪声治理设施的降噪效果有效，厂界噪声达到排放标准要求。

9.3.4固废治理措施

项目产生的一般工业固废主要为沉渣、边角料、布袋除尘装置粉尘、废包装材料，厂区设有一般工业固废暂存间，位于厂房外东侧，设标识牌，面积20m2。沉渣、边角料、布袋除尘装置粉尘集中收集后回收利用，废包装材料收集后外售资源回收站。

危险废物主要为废原料桶、沉淀物、空压机含油废水、废液压油、废液压油桶、废含油棉纱手套、废活性炭、废UV灯，收集后委托具有相关危险废物处置资质的单位处理。厂区设有危废暂存间，位于厂房外东侧，面积25m2。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，采取“六防”措施，并设置警示标志牌。

生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运和统一处置。
9.4污染物排放总量核算

项目污染物主要是废水和废气。根据监测数据核算，污染物具体总量核算见表9.4-1、9.4-2。

表9.4-1废水总量核算一览表

	污染物
	实际废水排放量（m3/a）
	环评废水排放量（m3/a）
	排放浓度（mg/l）
	实际排放量（t/a）
	环评总量指标（t/a）
	达标情况

	SS
	569.77
	569.77
	31
	0.017 
	0.199
	达标

	氨氮
	
	
	33.5
	0.019 
	0.114
	达标

	COD
	
	
	264
	0.150 
	0.142
	达标

	BOD5
	
	
	69.6
	0.040 
	0.011
	达标

	石油类
	
	
	1.07
	0.001 
	0.002
	达标

	TP
	
	
	0.26
	0.0001 
	0.001
	达标


表9.4-2废气总量核算一览表

	污染物
	排气量（m3/h）
	平均排放浓度（mg/m3）
	实际排放量（t/a）
	环评总量指标（t/a）
	达标情况

	颗粒物
	7257 
	5.0 
	0.014
	0.020
	达标

	颗粒物
	10689 
	7.1 
	0.033
	0.045
	达标

	非甲烷总烃
	8268 
	1.84 
	0.008
	0.374
	达标

	苯乙烯
	8268 
	0.06 
	0.0002
	0.143
	达标


9.5外环境关系及环境敏感目标

根据现场勘察，本项目位于工业园区，周边均为工业企业，500m范围内无学校、医院、集中居住区等环境保护目标。项目周边主要外环境关系详见下表。项目外环境关系图见附图4。

表9.5-1项目外环境关系一览表

	序号
	企业名称
	方位
	与项目最近距离（m）
	特征

	1
	空置厂房
	东侧
	11
	/

	2
	空置厂房
	北、南侧
	15
	/

	3
	綦江园区污水处理厂
	西侧
	58
	已建污水处理厂

	4
	重庆豪之渝环保科技有限公司
	东北侧
	60
	已建企业

	5
	重庆聚源塑料有限公司
	东北侧
	97
	已建企业

	6
	重庆顺利永纸制品包装有限公司
	西侧
	134
	已建企业

	7
	重庆王锋包装有限公司
	东侧
	178
	已建企业

	8
	重庆跃龙杭萧钢构有限公司
	东北侧
	309
	已建企业


经调查，项目所在地周边环境敏感点与环评审批时一致，未发生变化。

9.6项目批准投产后投诉及违法行为情况

项目批准建设后到竣工验收期间，没有发生环保违法行为，且没有收到任何环保投诉。
10验收监测结论

10.1污染物排放监测结果
10.1.1废气

结果表明：验收监测期间，车间有组织废气中颗粒物、非甲烷总烃和苯乙烯排放浓度达标，均未超过《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值，无组织废气符合验收要求，无组织排放中颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物排放限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值；苯乙烯无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级新改建标准值；符合验收要求。

10.1.2废水
结果表明：验收监测期间，生化池出口的COD、SS、BOD5、石油类符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值，氨氮、TP符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准限值，一体化处理设施出口的石油类、LAS符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值，符合验收要求。
10.1.3厂界噪声

本项目验收监测期间，本项目昼、夜间噪声排放值达标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，符合环保验收要求。

10.1.4固体废物
项目产生的一般工业固废主要为沉渣、边角料、布袋除尘装置粉尘、废包装材料，厂区设有一般工业固废暂存间，位于厂房外东侧，设标识牌，面积20m2。沉渣、边角料、布袋除尘装置粉尘集中收集后回收利用，废包装材料收集后外售资源回收站。

危险废物暂存间25m2，位于厂房外东侧，危险废物主要为沉淀物、空压机含油废水、废原料桶、废液压油、废液压油桶、废含油棉纱手套、废活性炭和废UV灯，暂存后交由有资质的单位处理，危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，采取“六防”措施，并设置警示标志牌。
生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运和统一处置。
一般工业固废的贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。
10.2工程建设对环境的影响
地面清洁废水经隔油池处理后与生活污水一并依托厂区已建生化池（处理能力60m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网经綦江园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入綦江河，因此，本项目废水对地表水环境影响很小。

根据监测结果可知，本项目废气经治理后，做到了达标排放，且项目周边500m范围内无居民区、医院和学校等环境敏感点，主要分布同类工业企业和城市道路，故本项目排放的废气对区域大气环境影响较小。

根据监测结果可知，本项目厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，对项目的周边声环境影响很小。

综上所述，本项目达到竣工环保验收条件，建议通过竣工验收。

11其他需要说明事项
11.1环境保护设施设计、施工和验收过程简况
11.1.1环境保护设施设计简况

大气污染防治措施

每台捏合机、搅拌机上方布置集气罩收集粉尘，再经布袋除尘装置处理后通过15m高1#排气筒排放，粉尘未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放；

每台切割机、台式钻床和每个人工打磨工位上方布置集气罩收集粉尘，再经布袋除尘装置处理后通过15m高2#排气筒排放，粉尘未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放；每台液压成型设备和拉挤设备上方布置集气罩用于收集产生的有机废气，收集的有机废气经UV光解+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高3#排气筒排放。有机废气未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放。
水污染防治措施

地面清洁废水经隔油池处理后与生活污水一并依托厂区已建生化池（处理能力60m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网经綦江园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入綦江。

噪声污染防治措施

对设备采取隔声、减震等措施，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。

固体废物污染防治措施

项目产生的一般固体废物暂存间20m2，设标识牌，位于厂房外东侧。一般工业固废主要为沉渣、边角料、废包装材料、除尘装置粉尘，沉渣、边角料、布袋除尘装置粉尘袋装密封后回收利用，废包装材料收集后外售资源回收站。
危险废物暂存间25m2，位于厂房外东侧，危险废物主要为沉淀物、空压机含油废水、废原料桶、废液压油、废液压油桶、废含油棉纱手套、废活性炭和废UV灯，暂存后交由有资质的单位处理，危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，采取“六防”措施，并设置警示标志牌。

生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运和统一处置。
11.1.2环境保护设施施工简况
项目于2023年5月初开工建设，2023年5月中旬竣工并开始调试，环境保护设施按“三同时”原则已全部完成施工并投入运行。
11.1.3验收过程简况
2023年6月，重庆杰友新材料技术有限公司组织有关单位及专家召开了“复合型新型材料制品项目”竣工环境保护验收会。本项目验收委托重庆泰华环境监测有限公司于2023年5月26-27日对本项目实施了现场监测，各监测项目均达到相应排放标准，验收报告于2023年6月完成编制并通过竣工环保验收。
11.1.4公众反馈意见及处理情况
项目批准建设后到竣工验收期间，没有再发生环保违法行为，且没有收到任何环保投诉。

11.2其他环境保护措施的落实情况
11.2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本项目环保组织机构及规章制度主要内容一览表见表11.2-1.

表11.2-1环保组织机构及规章制度主要内容一览表
	项目
	主要内容

	环保组织机构
	成立了环保组织机构，由总经理兼任环保负责人，全面负责厂区环境保护工作

	环保设施调试制度
	环保负责人负责环保设施调试及日常运行维护

	环保设施日常运行维护
	

	环境管理台账记录要求
	环保负责人负责环境管理台账记录

	运行维护费用保障计划
	环保负责人负责运行维护费用、监测费用，并列入年度开支计划


（2）环境风险防范措施

①在总平面布置上，各原辅材料、危险废物分区独立储存。

②定期进行储存区安全检查，危险化学品按照《危险化学品安全管理条例》进行管理。

③配备符合生产或储存需要的管理和技术人员，制定健全的安全管理制度。

④严格控制火种、热源，设置明显警示标志，可设置消除静电装置等。

⑤配备齐全的消防器械和事故处理材料，有消防及火灾报警系统。

⑥加强设备的管理与维护，确保设备正常运行，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。

⑦采取分区防控措施。危废暂存间、液压油存放区、特殊原材料堆放区、隔油池划分为重点防渗区，生产车间其他区域为一般防渗区，办公区为简单防渗区。危废暂存间、原材料堆放区设围堰，其他液体物质下方设置托盘，确保泄漏物有效收集。
⑧设置管理台账，入库时应检验物品质量、数量、包装等情况；入库后采取适当的防护措施，定期检查，并建立严格的入库管理制度。

⑨按化学品的特性设置特殊原料堆放区，要求分区域堆放，划线隔离。含苯乙烯的原材料、液压油、废液压油严格按照有关仓储的安全要求分区、分类、隔离、隔开、分离储存，并实行定置管理，确保通风、温度、湿度、防日晒等仓储条件良好，符合《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）。编制突发事件环境应急预案，制定事故应急减缓措施。发生泄漏时及时收集处理，配备必要的火灾应急救援器材、设备，对消防措施定期检查。若发生火灾，迅速转移人员，并用一切可能的消防器材全力灭火，及时拨打火灾报警电话。

⑩企业制定严格的管理制度，对危险废物在产生、分类、储存等进行管理。危险废物分类妥善收集后，按照相关操作规范储存、处理。
（3）环境监测计划

重庆杰友新材料技术有限公司已根据自行监测指南制定环境监测计划。

11.2.2配套措施落实情况
（1）区域消减及淘汰落后产能：本项目为玻璃纤维增强塑料制品制造，不涉及区域消减及落后产能淘汰。

（2）防护距离控制及居民搬迁：根据环境影响评价文件及其审批决定，本项目不涉及卫生防护距离，项目500m范围内未新增居民点、医院、学校等环境保护目标，不涉及居民搬迁。

11.2.3其他措施落实情况
无。
11.3整改工作情况
无。
12附图附件
12.1附图:

附图1   项目地理位置图

附图2   项目平面布置图

附图3   环保措施位置及排水管网图

附图4   项目外环境关系分布图
附图5   监测布点图

附图6   环保设施现状图

12.2附件:

附件1  环评批复
附件2  登记回执

附件3  监测报告
附件4  危废协议
新鲜水





员工生活





地面清洁用水





冷却机循环补充水





6.09





1.8





1.79





2





生化池





0.18





1.62





2





360





綦江





3.23





隔油池





1.61





1.61





3.23





綦江园区污水处理厂





0.5





切割机补充水





0.5





领材料





称量





不饱和聚酯树脂、石粉、内脱模剂、色浆、固化剂





投料、搅拌混合





拉挤固化（电加热155℃）





苯乙烯





切割





打磨和钻孔





G2





G4、N





G3、N





检验入库





S3





S4





G1：投料、搅拌粉尘


G2：有机废气G3：切割粉尘


G4：打磨粉尘


S1：沉淀物


S2：沉渣


S3：边角料


S4：废包装材料


N：噪声








G1





S1





循环水切割





S2、S3





N





领材料称重





投料、预搅拌





不饱和树脂、低收缩剂、固化剂、氢氧化钙、氢氧化镁





捏合








液压成型（电加热155℃）人工





石粉、氢氧化铝、玻璃纤维





修边





G2、N





包装入库





S4





G1、N





S3





装袋





自然熟化





打磨





G4、N





S1





G1





G1：投料、搅拌粉尘


G2：有机废气G4：打磨废气


S1：沉淀物


S3：边角料


S4：废包装材料


N：噪声








BMC材料入库





SMC





裁剪称量





液压成型（电加热155℃）








打磨或钻孔





打包





G4、N





检验入库





G2、N





S3





修边





S4





G2：有机废气G4：打磨废气


S3：边角料


S4：废包装材料


N：噪声












