中铁诺德·绣惠生态城一期（住宅17、住宅19地块）项目临时建筑垃圾回收利用生产线

竣工环境保护验收组意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2021年11月27日，山东中惠新型建材有限责任公司在山东中惠新型建材有限责任公司会议室内召开了中铁诺德·绣惠生态城一期（住宅17、住宅19地块）项目临时建筑垃圾回收利用生产线竣工环境保护验收会议。验收组由委托单位-山东中惠新型建材有限责任公司、验收监测单位-山东华晟环境检测有限公司等单位的代表及两名特邀专家组成（验收组名单附后）。

验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：中铁诺德·绣惠生态城一期（住宅17、住宅19地块）项目临时建筑垃圾回收利用生产线

委托单位：山东中惠新型建材有限责任公司

建设性质：新建

地理位置：章丘区绣惠街道中心大街南侧，西关村委西侧地块。

建设规模：临时建筑垃圾回收利用生产线新建生产车间13800m2，办公室75m2，新增破碎机、筛分机等设备。项目总投资1500万元，其中环保投资20万元。不新增劳动职工，生产线岗位人员由（配套材料加工中心部分）岗位进行调剂，年工作330天，实行昼间一班制，每天工作12小时。项目建成后年生产骨料180万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

济南中铁诺德文旅置业有限公司于2020年9月委托北京中科尚环境及水利水电科技有限公司编制完成了《济南中铁诺德文旅置业有限公司中铁诺德·绣惠生态城一期（住宅17、住宅19地块）项目环境影响报告表》，并于2020年9月25日经济南市生态环境局章丘分局审批（章环报告表（告）［2020］123号）。

临时建筑垃圾回收利用生产线于2021年5月开工建设，2021年9月建成，2021年10月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

（三）验收范围

本次验收内容为中铁诺德·绣惠生态城一期（住宅17、住宅19地块）项目临时建筑垃圾回收利用生产线整体验收。

二、工程变动情况

与环评相比较，相应设备进行了调整，设备保养均为厂家上门进行保养，无废机油、废机油桶、含油废抹布产生，临时建筑垃圾回收利用生产线实际建设过程中与环评基本相符。

因此，该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等其他内容未发生重大变动，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，不属于重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

临时建筑垃圾回收利用生产线产生的废气主要为主要为卸料粉尘、投料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘及落料粉尘。

①卸料粉尘、投料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘及落料粉尘

破碎、筛分和落料产生的粉尘由集气罩收集，经布袋除尘器处理后，通过一根15m高排气筒排放。

②集气罩未收集部分通过车间无组织排放，车间为封闭模式，设一个出入口，出入口设有两道门（卷帘门、布帘门），上方设有喷淋装置。

2、废水

临时建筑垃圾回收利用生产线不新增员工，无新增职工生活用水。新增用水主要为厂区生产用水、喷淋用水，生产废水先排入厂区内沉淀水池沉淀后全部回用于搅拌工序，不外排。喷淋降尘用水全部蒸发，不外排。

3、噪声

本项目产生噪声主要为破碎机、筛分机及风机等设备在生产过程中产生的噪声，噪声值在 80~90dB（A），车辆进出场生产过程中生产的噪声等，其源强约 80~95dB（A）。防护措施：通过合理布局，采取室内安装、基础减振等消声措施，经常保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行。

4、固体废物

临时建筑垃圾回收利用生产线运行过程中会产生废竹木和废金属，收集后外售物质回收单位。临时建筑垃圾回收利用生产线设备保养均为厂家上门进行保养。无废机油、废机油桶、含油废抹布产生。

四、环境保护设施调试效果

根据《中铁诺德·绣惠生态城一期（住宅17、住宅19地块）项目临时建筑垃圾回收利用生产线竣工环境保护验收检测报告》可知：

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，工况稳定，满足验收监测技术规范要求。

2、污染物达标排放情况

（1）废气：

验收监测期间，本项目各生产工序正常运行，废气排气筒进口颗粒物最大排放浓度为19.1mg/m3，排放速率为0.278kg/h，废气排气筒出口颗粒物最大排放浓度为3.1mg/m3，排放速率为0.051kg/h，排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2 建筑石材业重点控制区限值要求（10mg/m3），排放速率均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级要求（3.5kg/h）。

验收监测期间，颗粒物厂界浓度最大值为232μg/m3，厂界无组织颗粒物排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 无组织排放监控浓度限值（除水泥外的其他建材）（1.0mg/m3）。

- （2）噪声：

- 验收监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为55.9dB（A）、54.6dB（A）、55.1dB（A）、55.6dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区域标准。

- （3）固体废物：

- 临时建筑垃圾回收利用生产线运行过程中会产生废竹木和废金属，收集后外售物质回收单位。临时建筑垃圾回收利用生产线设备保养均为厂家上门进行保养。无废机油、废机油桶、含油废抹布产生。

- 一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

五、工程建设对环境的影响

- 本项目位于章丘区绣惠街道中心大街南侧，西关村委西侧地块，监测结果表明，本项目废气、噪声均符合国家标准要求，达标排放，固体废物均合理处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收报告和现场检查，项目环保手续已经完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实环评报告表及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放要求，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、建议和后续要求

（1）加强废气处理设施的管理与维护，建立并落实日常运行管理台账，确保废气环保设施的稳定运行和污染物长期稳定达标排放；

（2）加强高噪音设备的维修和保养，降低噪声污染，维持噪声排放达标。

（3）根据国家有关标准规范采样口，设置排污口标识牌。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

验收组签字：

山东中惠新型建材有限责任公司

2021年11月27日