化妆品研发实验室建设项目

竣工环境保护验收组意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2021年12月1日，加来（济南）生活科技有限公司在加来（济南）生活科技有限公司会议室内召开了化妆品研发实验室建设项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-加来（济南）生活科技有限公司、验收监测单位-山东华晟环境检测有限公司等单位的代表组成（验收组名单附后）。

验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：化妆品研发实验室建设项目

建设单位：加来（济南）生活科技有限公司

建设性质：新建

地理位置：济南市高新区开拓路2350号研发中心1-201-1。

建设规模：加来（济南）生活科技有限公司位于济南市高新区开拓路2350号研发中心1-201-1。项目总占地面积690m2，总建筑面积690m2。建设内容为实验室、办公区及相关配套设施。总投资200万元，其中环保投资20万元，项目职工定员22人，每天工作8小时，年工作300天，年工作时间2400小时，夜间不生产。

（二）建设过程及环保审批情况

加来（济南）生活科技有限公司2021年6月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《化妆品研发实验室建设项目环境影响报告表》，并于2021年7月22日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2021］G70号）。

本项目于2021年8月开工建设，2021年9月建成，2021年10月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

（三）验收范围

本次验收内容为化妆品研发实验室建设项目建成后的全部内容。

二、工程变动情况

- 与环评相较，危废间由楼层东部变更为楼层东北部，使用功能未发生变化且环境防护距离范围内未新增敏感点；设备发生变动，项目性质和规模不变，不增加排污；因此项目发生的变动均不属于重大变动。

- 因此，该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等其他内容未发生重大变动，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，不属于重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目废气主要为护肤品配方、洗护品配方研发实验过程中产生的VOCs和发酵实验中产生的发酵废气（污染物主要为臭气、氨、硫化氢），废气经集气罩收集后，由二级活性炭处理后，通过1根高于楼顶5m的排气筒（DA001）排放。

2、废水

本项目废水主要是实验废液、实验后器皿首次清洗废液、实验后器皿首次清洗后清洗废水、地面清洁废水和生活污水。实验废液、实验后器皿首次清洗废液不外排，暂存于危废暂存间，委托山东泉景环保科技有限公司处置。废水处理设备处理后的实验后器皿首次清洗后的清洗废水、地面清洗废水和生活污水，废水经诚创大厦化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后排入市政污水管网，进入高新区水质净化一厂进一步处理。由高新区水质净化一厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、济政办字[2011]49号文、济政办字〔2017〕30号B限值的要求后排入小汉峪沟，汇入小清河。

3、噪声

本项目噪声源主要为实验设备和风机运转产生的噪声，营运期噪声值在60～80dB（A）之间。

本项目实验设备均布置于室内，风机安装消声器，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。

4、固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物包括危险废物和一般固废。危险废物主要包括：实验废液、实验废物、废活性炭、污水处理污泥；一般固废主要包括：废包装材料和生活垃圾。

实验废液、实验废物、废活性炭、污水处理污泥委托山东泉景环保科技有限公司处置，废包装材料收集后外售资源回收部门，生活垃圾由环卫部门定期清运。

四、环境保护设施调试效果

根据《化妆品研发实验室建设项目竣工环境保护验收检测报告》可知：

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，工况稳定，满足验收监测技术规范要求。

2、污染物达标排放情况

（1）废气：

监测期间，本项目各生产工序正常运行，废气排气筒出口DA001出口VOCs（非甲烷总烃）最大排放浓度为2.78mg/m3，排放速率为5.4×10-3kg/h；氨为未检出；硫化氢最大排放浓度为0.092mg/m3，排放速率为1.8×10-4kg/h；臭气最大排放浓度为549（无量纲）。项目有组织VOCs排放浓度、排放速率满足山东省《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1“非重点行业”II时段标准限值（60mg/m3，29kg/h）。NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值（NH3：20kg/h、H2S：1.3kg/h、臭气浓度6000（无量纲））。

监测期间，本项目VOCs（非甲烷总烃）厂界浓度最大值为1.19mg/m3；氨厂界浓度最大值为0.011mg/m3；硫化氢厂界为未检出；臭气厂界浓度最大值为<10（无量纲）。项目无组织VOCs满足山东省《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求（2.0mg/m3）。NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3；硫化氢0.06mg/m3；臭气20（无量纲））。

- 废水：

监测期间，厂区污水经废水处理设备和化粪池预处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中 A 级标准要求。

- 噪声：

监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为55.7dB（A）、53.5dB（A）、56.9dB（A）、57.9dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- （4）固体废物：

- 本项目生产过程中产生的固体废物包括危险废物和一般固废。危险废物主要包括：实验废液、实验废物、废活性炭、污水处理污泥；一般固废主要包括：废包装材料和生活垃圾。

- 实验废液、实验废物、废活性炭、污水处理污泥委托山东泉景环保科技有限公司处置，废包装材料收集后外售资源回收部门，生活垃圾由环卫部门定期清运。

- 一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

五、工程建设对环境的影响

- 本项目位于济南市高新区开拓路2350号研发中心1-201-1，监测结果表明，本项目废气、废水、噪声均符合国家标准要求，达标排放，固体废物均合理处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收报告和现场检查，项目环保手续已经完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实环评报告表及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放要求，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、建议和后续要求

（1）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，进一步规范危废间的建设与管理，分类存放；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（2）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（3）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（4）搞好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

验收组签字：

加来（济南）生活科技有限公司

2021年12月1日