山东北辰机电设备股份有限公司加热炉技改项目（大学城）

竣工环境保护验收意见
2022年5月21日，山东北辰机电设备股份有限公司根据其加热炉技改项目（大学城）竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、在济南市长清区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—山东北辰机电设备股份有限公司、监测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、监测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容
项目名称：山东北辰机电设备股份有限公司加热炉技改项目（大学城）
建设单位：山东北辰机电设备股份有限公司
建设性质：技术改造
建设地点：山东省济南市长清区平安街道玉皇山路1699号现有厂区内
山东北辰机电设备股份有限公司因厂区变压器无法扩容，使用电加热炉导致电路压力负荷过大，且电加热炉生产产品品质受限制，无法满足客户需求，从安全、生产成本、质量控制等方面考虑，决定改用电加热炉为天然气加热炉，天然气加热炉配备低氮燃烧器，其余生产工艺均不改变。

现有项目《新能源装备生产基地项目》于2017年9月8日经原济南市长清区环境保护局审批（济长环报告表[2017]99号），并于2020年8月6日通过竣工环境保护自主验收；《新能源装备生产基地喷砂房、喷漆房及热处理项目》于2019年11月12日经济南市生态环境局长清区分局审批（济环长分报告书[2019]1号），并于2020年8月6日通过竣工环境保护自主验收。

本项目位于山东省济南市长清区平安街道玉皇山路1699号现有厂区内，依托现有生产车间，将原有两台电加热炉拆除，并新增两台天然气加热炉，公辅工程均依托现有，本项目总投资300万元，其中环保投资10万元。项目不新增劳动定员，现有工作制度为年工作300天，每天工作8小时，年工作时间2400小时，夜间不生产。

㈡建设过程及环保审批情况
山东北辰机电设备股份有限公司2022年1月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《山东北辰机电设备股份有限公司加热炉技改项目（大学城）环境影响报告表》，并于2022年3月3日经济南市生态环境局长清分局审批（济环长分报告表［2022］7号）。

本项目于2022年3月开工建设，2022年3月建成并投入试运营阶段。
㈢投资情况
本项目总投资300万元，其中环保投资10万元，占总投资的0.3%。㈣验收范围
本次验收内容为山东北辰机电设备股份有限公司加热炉技改项目（大学城）建成后的全部内容。
二、工程变动情况

与环评相较，排气筒高度由15米变更为22米。该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等其他内容未发生重大变动，因此项目发生的变动均不属于重大变动。
三、环境保护设施建设情况

㈠废水
本项目未新增生产用水；未新增劳动定员，不新增职工生活污水。
㈡废气
1.有组织废气

本项目废气主要为电加热炉改为天然气加热炉后，天然气燃烧产生的废气。加热炉配备低氮燃烧器，燃烧废气经低氮燃烧处理后由1根高于22米排气筒（DA007）排放。

㈢噪声
本项目运营过程中噪声源主要为天燃气加热炉运行过程产生的噪声，建设单位采取设备选型时优先选用低噪声设备，设备设置在室内，墙体封闭，安装减振装置，加强管理，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行等措施进行控制。
㈣固体废物
本项目不新增员工，无生活垃圾产生，本项目生产中无新增固体废物。
㈤其他环境保护设施
1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，建设单位已采取设置必要的应急物资以及危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。
2.在线监测装置
项目环评及批复未要求设置在线监测装置。

项目已设置废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔等。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。
四、环境保护设施调试效果
建设单位出具的《山东北辰机电设备股份有限公司加热炉技改项目（大学城）竣工环境保护验收监测报告表》（监测单位：山东华晟环境检测有限公司）的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况
验收监测期间（2022年3月15日~2022年3月16日、2022年5月11日~2022年5月12日），监测工作正常进行。

㈡污染物达标排放情况

1.废水
本项目未新增生产用水；未新增劳动定员，不新增职工生活污水。
2.废气
⑴有组织废气
监测期间，本项目各生产工序正常运行，天然气加热炉DA007排气筒出口颗粒物实测结果最大排放浓度为2.6mg/m3，排放速率为5.6×10-3kg/h；二氧化硫为未检出；氮氧化物实测结果最大排放浓度为3mg/m3，排放速率为7.2×10-3kg/h。颗粒物折算结果最大排放浓度为9.7mg/m3，排放速率为5.6×10-3kg/h；二氧化硫为未检出；氮氧化物折算结果最大排放浓度为14mg/m3，排放速率为7.2×10-3kg/h。
项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》 （DB37/2374-2018）表1重点控制区标准要求及济南市环保局《关于加快推进全市锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济环字〔2018〕204 号）相关要求 （颗粒物 10mg/m3，SO2 50mg/m3，NOX 50mg/m3）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放速率要求（颗粒物 5.9kg/h， SO24.3kg/h，NOX1.3kg/h）。
3.厂界噪声
监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为56.8dB（A）、55.0dB（A）、54.9dB（A）、56.4dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；敏感点位：平安中学监测点昼间噪声最大值为51.6dB（A），敏感点昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。项目夜间不运行。
4.固体废物
本项目不新增员工，无生活垃圾产生，本项目生产中无新增固体废物。

5.污染物排放总量
本项目天然气加热炉（1台1.0MW天然气箱式炉；1台0.6MW天然气井式炉）平均每天运行时间为1.5小时，年工作时间为300天，则加热炉年运行时间为450小时。

经计算全厂废气排放情况，颗粒物排放量为0.00252t/a；氮氧化物排放量为0.00324t/a；低于济南市生态环境局长清分局关于山东北辰机电设备股份有限公司加热炉技改项目(大学城)环境影响报告表的批复中SO2、NOx、颗粒物的年排放总量不得高于0.014t/a、0067t/a 、0.007t/a。
㈢环保设施去除效率
1.废水治理设施
本项目未新增生产用水；未新增劳动定员，不新增职工生活污水。
2.废气治理设施
“低氮燃烧器装置”进口不具备检测条件，本次验收未进行去除效率监测。
3.厂界噪声治理设施
厂界噪声能够达标。

4.固体废物治理设施
本项目不新增员工，无生活垃圾产生，本项目生产中无新增固体废物。

[image: image1.jpg]7 IEE&NH%E’J%

i
*Eiﬁﬂﬁi’ﬂﬂﬁiﬁﬂﬁiﬁﬁ%ﬁﬁ, I]ﬂjlé[@iﬁxrjﬂ\‘rﬁgggnmajugm xR
A ®Z, 1
SIERIN R B m ),

75\ 3&4&%i€%ﬂ%2§§2‘%

LIS gt i

m%it)ﬁmEﬁiﬁﬁﬂ%}ﬁlﬂE
FERSER, BRBR S A 4,
FRAMEZRER, Az

AT CREEHR) FRp
IO E 4 R AR B 5 B
ERWISAT R, BHEAZE. Bk
<H1, TUH &5 A RERS T hRHER, B4 R T IR T (R
SRR, U F & m

240Nl Ry

i
Al
=

MBS REHE RSB G 5, WRER I, R

AT BT (5 AFF !

A BHERSRER (BH) DY ST [my
IR B B A R A )

2022 5 H 21





PAGE  
5

