济南大正东智车用管路有限公司3#生产线改造项目
竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

2021年8月，山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南大正东智车用管路有限公司3#生产线改造项目环境影响报告表》，并于2021年10月25日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2021］G99号）。济南大正东智车用管路有限公司根据其项目环评文件及批复要求，设计环境保护设施。环境保护设施设计符合环境保护设计规范要求，落实了防止污染和生态破坏的措施，项目设计总投资为121万元，设计环保投资17.8万元，占总投资的14.7%，实际总投资121万元，实际环保投资17.8万元，占总投资的14.7%。

1.2施工简况

本项目建设过程中，环保设施纳入了施工要求，同时根据环评及批复要求， 对环境保护设施进行设计，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产。

1.3验收过程简况

项目于2021年11月开工建设，2022年5月建成并投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。2022年5月，公司组建启动竣工环境保护验收工作组，根据其项目环评及批复文件，对项目环保措施及环境管理制度等进行核查，同时委托山东华晟环境检测有限公司对该项目进行验收监测工作。根据现场检查情况及验收监测结果，2022年7月编制完成了《济南大正东智车用管路有限公司3#生产线改造项目竣工环境保护验收监测报告表》。

2022年7月9日，济南大正东智车用管路有限公司在济南市高新区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位济南大正东智车用管路有限公司、检测单位山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成，对济南大正东智车用管路有限公司3#生产线改造项目开展环保验收工作，验收工作组对现场进行了检查，听取了竣工环保验收监测报告编制单位的工作成果汇报，并进行了技术质询及评议后，验收组同意通过验收，验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

本公司该建设项目设计、施工和验收期间，未收到公众反馈意见，未发生因环保问题受到处罚情形。

2其他环境保护措施的落实情况
2.1制度措施落实情况

环保组织机构及规章制度

本公司已建设环保组织结构并制定公司环保责任制度。公司总经理担任组长，全面负责环境管理工作。

环境风险防范措施

本公司已编制完成突发环境应急预案，现正在备案中。

环境监测计划

本公司已制定环境监测计划，因该项目为改扩建，现阶段尚未开展监测。

公司环境监测计划见下表。

表1  环境监测计划一览表

	监测对象
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	有组织废气
	排气筒DA004
	氯化氢
	1季度1次

	无组织废气
	上风向设置1个监测点，下风向设置3个监测点
	氯化氢
	1季度1次

	废水
	排水口DW002
	pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、石油类
	1季度1次

	厂界噪声
	厂界外1m
	等效A声级
	1季度1次


2.2配套措施落实情况

（1）区域消减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减和淘汰落后产能。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目环评文件及批复未提出防护距离控制及居民搬迁要求。

2.3其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3整改工作
验收阶段整改工作：进一步规范危废间标识牌及分区要求；尽快完成突发环境应急预案备案工作。

济南大正东智车用管路有限公司
2022年7月9日


