济南青鹏包装制品有限公司珍珠棉内衬生产迁建项目竣工环境保护验收意见

2023年5月14日，济南青鹏包装制品有限公司根据济南青鹏包装制品有限公司珍珠棉内衬生产迁建项目竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、济南青鹏包装制品有限公司在济南市高新区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—济南青鹏包装制品有限公司、检测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、检测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：济南青鹏包装制品有限公司珍珠棉内衬生产迁建项目
建设单位：济南青鹏包装制品有限公司
建设性质：迁建
建设地点：山东省济南市济南高新技术开发区东部孙村片区幸福连城-光电创新园（国际激光谷）16号楼1层（101）及2层（201）
济南青鹏包装制品有限公司珍珠棉内衬生产迁建项目位于山东省济南市济南高新技术开发区东部孙村片区幸福连城-光电创新园（国际激光谷）16号楼1层（101）及2层（201），中心坐标经纬度为36度43分32.461秒，117度17分43.630秒。项目行业类别及代码为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，项目规划年产珍珠棉内衬10000m3。

截至目前，结合市场形势和效益情况考虑，当前分切机可满足客户订单规格要求，并可达年产珍珠棉内衬10000m3，如以后客户订单规格发生变化且当前分切机达不到客户需求时，进行购置另一台分切机，只进行规格变化，产量及产能不变。项目建筑面积1329.62m2，总投资94万元，其中环保投资10万元，项目职工20人，实行单班白班制，每天工作8小时，年工作300天，夜间不运行。

㈡建设过程及环保审批情况

本项目为迁建项目，原项目位于济南市高新区同欣电子工业园内，项目名称为《济南青鹏包装制品有限公司珍珠棉内衬加工项目》于2019年9月5日通过济南市生态环境局的审批（济环报告表〔2019〕G139号），2019年10月26日完成自主验收。

济南青鹏包装制品有限公司2022年10月委托山东国嘉环保科技有限公司编制完成了《济南青鹏包装制品有限公司珍珠棉内衬生产迁建项目环境影响报告表》，并于2022年11月23日经济南市生态环境局审批（济环报告表〔2022〕G92号）。

根据生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年 第9号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求，需对济南青鹏包装制品有限公司珍珠棉内衬生产迁建项目进行竣工环境保护验收。济南青鹏包装制品有限公司委托山东华晟环境检测有限公司于2023年3月3日、2023年3月6日，共计2天对本项目废气、废水、噪声进行了竣工验收监测并出具检测报告。根据项目情况及检测报告，济南青鹏包装制品有限公司于2023年4月主导编制完成了《济南青鹏包装制品有限公司珍珠棉内衬生产迁建项目竣工环境保护验收监测报告表》。

㈢投资情况

本项目总投资94万元，其中环保投资10万元，占总投资的10.6%。

㈣验收范围

本次验收内容为济南青鹏包装制品有限公司珍珠棉内衬生产迁建项目建成后的全部内容。

二、工程变动情况

项目建设过程发生的变化为：项目暂有一台分切机未购置，后期根据客户需求进行购置，只进行规格变化，产品及产能不变，项目性质不变；一般固废区环评规划中位于1层西南侧，为了方便生产和物料的顺畅性，实际一般固废区建设于2层中间区域，环境防护距离未发生变化且未新增敏感点。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）等的有关规定，项目性质、规模、实际建设地点、工艺、防治污染的措施与环评基本一致，不属于重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

㈠废气
项目产生的废气主要是热风枪热熔废气、热风高速粘合设备热熔废气、涂胶废气、快速粘合机热熔废气。

①有组织废气：

项目挥发出的有机废气（热熔废气和涂胶废气等）主要生产工序均在加装塑料软帘的集气罩下进行，经二级活性炭吸附装置处理后通过25.5m高的排气筒DA001排放。

②无组织废气：

项目未被收集的有机废气无组织排放。

项目对于易挥发性物料采取密闭袋装存储，主要生产工序均在加装塑料软帘的集气罩下进行，停产时加强通风等措施减少无组织废气的排放。

㈡废水
项目废水主要为生活污水。

生活污水排入化粪池预处理后，通过市政管网排入梅兰德水质净化有限公司深度处理后，排入杨家河，最终汇小清河。

㈢噪声

项目产生的噪声主要是精密四柱液压裁断机、风机、细木工带锯等设备等的运行噪声，项目采取设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行等措施。

㈣固体废物

项目产生的固体废物主要是下脚料、废包装袋、废活性炭和生活垃圾。

下脚料厂家回收利用，废包装袋外售资源回收单位处理；废活性炭属于危险废物，暂存于危废间，委托山东文阳环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。

㈤其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，建设单位已采取设置必要的应急物资以及危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。

2.在线监测装置

项目环评及批复未要求设置在线监测装置。

项目已针对有组织废气设置废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔等。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。

项目行业类别属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目为简化管理，目前正在申领排污许可证。

四、环境保护设施调试效果

根据建设单位出具的《济南青鹏包装制品有限公司珍珠棉内衬生产迁建项目竣工环境保护验收监测报告表》的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况

验收监测期间，项目生产正常运行。

㈡污染物达标排放情况

1.废气：

由监测结果可知，验收监测期间：本项目热风枪热熔废气、热风高速粘合设备热熔废气、涂胶废气、快速粘合机热熔废气排气筒DA001出口中主要污染物VOCs最高排放浓度为1.78mg/m3，最高排放速率为4.9×10-3kg/h，排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段限值要求。

由监测结果可知，验收监测期间：本项目厂界无组织排放的VOCs周界外浓度最高点浓度为1.24mg/m3《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控浓度限值要求。

厂房门窗外下风向1m处非甲烷总烃最大1h平均浓度值为1.28mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的附录A中表A.1限值要求。

2.废水：

由监测结果可知，验收监测期间：本项目企业污水总排口主要污染物pH值在7.6-7.8之间，悬浮物、氨氮、化学需氧量、总磷最大日均浓度分别为75mg/L、36.1mg/L、300mg/L、1.52mg/L，均满足梅兰德水质净化有限公司进水水质要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。

3.噪声：

由监测结果可知，验收监测期间：本项目项目1#东厂界、2#南厂界、3#北厂界，昼间厂界噪声最大值分别为56.4dB（A）、57.9dB（A）、62.3dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准。项目夜间不运行。

4.固体废物

下脚料厂家回收利用，废包装袋外售资源回收单位处理；废活性炭属于危险废物，暂存于危废间，委托山东文阳环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。

建设单位已与山东文阳环保科技有限公司签订危废委托处理协议。

一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

5.污染物排放总量

废气：项目仅在热风枪热熔时、热风高速粘合设备热熔时、涂胶时、快速粘合机热熔时产生废气，以上工序排气筒年排气时间约为1800小时，根据验收监测结果核算，项目排放量VOCs：0.00882t/a，满足环评总量控制要求（VOCs：0.009t/a）。

五、工程建设对环境的影响

根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论

济南青鹏包装制品有限公司珍珠棉内衬生产迁建项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，调试期间废气污染物排放浓度和排放速率均满足有关标准要求，废水污染物浓度满足排放标准要求，固体废物贮存及处置合理、得当，噪声均达标。项目具备正常运行条件，未发生重大变动，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收，验收合格。

七、后续要求
（1）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）自2023 年7 月1 日起实施，实施后按照新版标准进行管理；进一步规范危废间的建设与管理，分类存放；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（2）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（3）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企业环境信息依法披露管理办法》要求进行环境信息公开。

（4）做好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收组成员信息（另附）

济南青鹏包装制品有限公司
2023年5月14日

[image: image1.jpg]TR 7 3] B R B S T

i T e 46 M50 5 L B

#H—

Uy TG [0 7 2] B T3 3 ST

Tydalaig
X W

[ [0 7 ] R 3P T il L B 4

W

/45 s T

YNl ) e L0 M Bl 5 o RE (=7 3] 14 3 T Gl L 6 1




PAGE  
5

