《金银滩》牌生物有机肥、牧草种子、草原围栏生产建设项目

竣工环境保护验收意见

2025年2月10日，海晏宏源生态建设工程有限公司根据《《金银滩》牌生物有机肥、牧草种子、草原围栏生产建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国环规环评（2017）4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、《《金银滩》牌生物有机肥、牧草种子、草原围栏生产建设项目环境影响报告表》等要求对本项目进行了竣工环保自主验收，形成意见如下：

- 一、工程建设基本情况

1、建设地点，规模、主要建设内容

《金银滩》牌生物有机肥、牧草种子、草原围栏生产建设项目位于海北州海晏县三角城镇大沟原，厂区中心地理坐标为东经100°56′59.337″，北纬36°53′36.253″，建设内容包括厂房改造、维修、设备购置等方面，并配套相应的设施并购置设备。项目建成后，形成年产3.5万吨有机肥、300吨精选牧草种子、200万米草原网围栏。

2、建设过程及环保审批情况

- （1）2024年5月，建设单位委托青海国勘工程咨询有限公司编制完成了《《金银滩》牌生物有机肥、牧草种子、草原围栏生产建设项目环境影响报告表》；

- （2）2024年5月10日，海晏县生态环境局以晏生〔2024〕65号下发了《关于金银滩》牌生物有机肥、牧草种子、草原围栏生产建设项目环境影响报告表的批复》。

- 3、投资情况

- 环评设计工程总投资2300万元，环保投资为41万元，占工程总投资的1.78%；实际总投资为2300万元，其中环保投资总额为22万元，占总投资的0.93%。

- 4、验收范围

- 本次验收范围为项目所有建设内容和环保设施及环保设施运行效果。

- 二、工程变动情况

- 1、环评设计了发酵工序，实际上本项目不在厂区内进行发酵，而是直接外购发酵好的原料进行后续造粒等工序。

- 2、环评设计成品库建筑面积约7000m2，一部分位于生产车间内，一部分位于生活区北侧，实际上成品库主要位于生产车间内，建筑面积较环评减少，主要用于有机肥的成品暂存，还有牧草种子原料和包装后精品牧草种子的暂存，以及网围栏原料钢丝、角铁和编织后成品网围栏、打眼焊接后角铁的暂存

- 3、环评设计精品牧草种子晾晒场占地面积为800m2，实际上在生产车间南侧设了约100m2的场地用于种子晾晒。

- 4、环评设计生产车间、原料堆场、发酵车间无组织臭气采用定期喷洒除臭剂的措施，根据实际调查，生产车间、原料堆场、发酵车间无组织臭气通过采取了密闭生产车间、随拉随用、减少肥料的堆存时间等措施。

- 5、环评设计焊接工程产生的焊接烟尘通过将焊接工艺置于密闭生产车间，经移动式焊接烟雾过滤器收集处理后车间无组织排放，实际上由于焊接工序工作量较小，为间断式产生，产生的焊接烟尘量很小，没有采取移动式焊接烟雾过滤器收集处理。

- 除以上变动内容外，其余工程内容均与环评阶段一致。上述变动不属于《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（2020年12月31日）所列项，不存在重大变动。

- 三、环保措施

- （1）大气环境保护措施

- （1）无组织废气：

本项目实际上不在厂区内进行发酵，而是直接购买发酵好的原料，按批次少量拉运至封闭式的暂存区内尽快进行后续工艺，因此项目实际运行过程中不产生发酵恶臭，只是在将发酵好的原料暂存时会产生少量无组织恶臭，通过将暂存区封闭，按生产批次运输，减少临时存放量和存放时间，尽快完成配料等措施后产生的无组织恶臭较少。经监测报告可知，无组织废气达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的排放标准。

粒状有机肥经烘干工序干燥后已经形成较为坚硬的固体，再经风冷筛选工序时产生的粉尘基本很少，筛分机设置在封闭式的加工车间内，建设单位通过在筛网四周设置铁皮罩，每日筛分结束后对附着在铁皮上的粉尘进行定期清扫，对周围环境影响不大。本项目在网围栏生产线角铁切割、打磨工序会产生细小的颗粒物，角铁焊接工序会产生焊接烟尘，通过车间厂房阻隔，定期清扫等措施后对周围影响较小，根据监测报告可知，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源颗粒物无组织排放的标准限值。

- （2）有组织废气

本项目采用醇基燃料（乙醇）为热源的燃烧器对有机肥进行干燥，采用直接加热方式，由于此时有机肥颗粒状已经成型，在烘干滚筒内干燥的时候基本上不会产生粉尘，主要为醇基燃料燃烧产生的颗粒物和氮氧化物，还有少量的氨和硫化氢。通过干燥滚筒上方排气口接1根15m高排气筒（DA002）排放。经监测报告可知，烘干工序醇基燃料燃烧产生的颗粒物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2颗粒物低于200mg/m3的限值要求，氮氧化物排放满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中氮氧化物低于300mg/m3的限值要求，均可达标排放。

- （2）水环境保护措施

- 本项目生产用水一部分进入产品，一部分蒸发，因此项目不产生生产废水，职工产生的少量生活污水依托了厂区原有的防渗旱厕定期清掏。

（3）噪声治理措施

- 本项目运营后，噪声主要为筛分机、切割机、焊接机、皮带输送机等产生的机械噪声。通过对加工车间合理布局，将高噪声设备设置于封闭厂房内等措施对周围环境影响较小。根据监测报告可知，厂界最大噪声值为昼间：54dB（A），夜间:43dB（A），满足《工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）》中得2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A）），对周围环境影响不大。

（4）固废治理措施

- 本项目在运营过程中产生的固体废物主要为职工生活垃圾、有机肥筛分工序粉尘、废包装袋和外围栏生产线产生的废金属边角料、切割、打眼金属粉尘及焊渣，还有危险废物废机油。

（1）生活垃圾：项目建设后，职工生活垃圾经垃圾桶分类收集后定期清运至了海晏县垃圾填埋厂。

（2）有机肥筛分工序粉尘：粒状有机肥经烘干工序干燥后已经形成较为坚硬的固体，再经筛选工序时产生的粉尘基本很少，筛分机设置在了封闭式的加工车间内，通过在筛网四周设置铁皮罩，每日筛分结束后对附着在铁皮上的粉尘清扫后回用于了发酵工序。

- （3）废包装袋和外围栏生产线产生的废金属边角料、切割、打眼金属粉尘及焊渣：根据建设单位提供资料，本项目产生的废包装袋及废金属边角料等可回收的废物目前产生量较少，待后期统一收集后再外售至废旧资源回收部门。

（4）废机油：本项目运营期产生的危险废物是机器设备检修产生的废机油，目前还未产生过，待后期产生后集中收集至新建的危废暂存间后定期交由有资质单位处置

本项目产生的固体废物全部得到综合利用或合理处置，无固体废物排放。

四、工程建设对环境的影响

根据监测结果，本项目产生的废气和噪声均能达标排放，废水、固废均妥善处置，环评及其批复提出的环保措施已基本落实。故项目产生的废水、废气、固废、噪声等对外环境影响较小。根据验收监测及调查情况，项目在实际运营过程中对周边区域环境质量影响不大。

五、后续要求及建议

（1）加强环境管理，健全环保机构，建立各种环境管理制度，提高员工素质，增强环保意识。

（2）应购买除臭剂加强对无组织恶臭的处置措施。

（3）签订危废处置协议。

（4）加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作，自觉接受环保主管部门的监督指导。

六、验收结论

综上，经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017)4号)和现场检查和监测，验收组认为本项目运营期废气、厂界噪声监测结果、废水、固废处置措施均达到验收执行标准要求。环境保护设施运营正常、管理到位，基本满足竣工环境保护验收条件，原则上本项目可通过竣工环境保护验收。

七、验收工作组

本次环境保护验收为海晏宏源生态建设工程有限公司自主验收，由企业负责人担任验收组长，各位特评专家名单表详见附件。