
竣工环境保护自行验收意见

2025年10月21日，江苏九升电气有限公司根据“年产450台变压器，500套配电柜项目”，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：年产450台变压器，500套配电柜项目

建设地点:淮安市淮安区钦工镇工业集中区创新路18号

建设规模及主要建设内容：

本项目总投资6000万元，环保投资15万元，占总投资的0.25%。本项目占地面积6384m2。本项目共员工20人，年工作300天，一班制，每班工作8小时，年工作2400h。项目建成后形成年产450台变压器，500套配电柜项目。

项目设备清单

表1  项目设备清单一览表
	序号
	名称
	数量

	
	
	环评
	实际
	增减量

	1
	干燥箱
	1
	1
	0

	2
	滤油机
	1
	1
	0

	3
	真空机
	1
	1
	0

	4
	绕线机
	2
	4
	+2

	5
	薄绕机
	1
	2
	+1

	6
	碰焊机
	1
	1
	0

	7
	转塔冲击台
	1
	1
	0

	8
	激光切割机
	1
	2
	+1

	9
	气泵
	1
	2
	+1

	10
	铜排机
	1
	2
	+1

	11
	全自动折弯机
	0
	3
	+3

	12
	剪板机
	0
	2
	+2

	13
	航机
	0
	2
	+2

	14
	切圆机
	0
	1
	+1


公辅工程

项目公用及辅助工程表
	类别
	建设内容
	设计能力
	备注

	主体工程
	厂房北侧西边为机加工与焊接打磨区，东边为绕线注油区，南侧为组装区。
	变压器450台/a，配电柜500套/a
	占地面积约9.46亩

	贮运工程
	仓储
	原料库
	满足生产需求
	组装区

	
	
	成品库
	满足生产需求
	组装区

	
	运输
	委托社会运输
	满足生产需求
	汽车运输为主

	公用工程
	给水
	厂区给水由区域供水管网引入
	420 t/a
	/

	
	排水
	办公废水经化粪池处理
食堂废水经隔油池处理
	5 m3/d化粪池
5 m3/d隔油池
	达标排放

	
	供电
	由区域电网接入
	20万kwh/a
	/

	环保工程
	废气处理
	机加工粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器处理后，通过15m高1#排气筒达标排放。食堂设置油烟净化装置；无组织废气经车间强制排风系统排空；
	/
	达标排放

	
	废水处理
	建设化粪池、隔油池预处理设施
	均为5 m3/d
	满足要求

	
	固废
处理
	一般固废暂存间3 m2
	
	满足要求

	
	
	
	
	

	
	噪声
	减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施
	
	

	办公及其他
	/
	/
	/


（二）建设过程及环保审批情况

项目环保审批及建设过程情况

	序号
	项目
	执行情况

	1
	立项
	“年产450台变压器，500套配电柜项目”于2020年4月淮安市淮安区发展和改革委员会备案，项目代码：2020-320803-38-03-517558 

	2
	环评
	2020年2月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制完成了《江苏九升电气有限公司年产450台变压器，500套配电柜项目环境影响报告表》

	3
	环评批复
	“年产450台变压器，500套配电柜项目”于2020年6月11日取得环评批复（淮环表复[2020]32号）” 

	4
	项目投资
	项目总投资6000万元，其中环保投资15万元

	5
	验收项目建设规模
	年产450台变压器，500套配电柜的生产规模

	6
	破土动工及竣工时间
	2024年12月开工，2025年5月竣工

	7
	调试批准及调试时间
	2025年5月


目前江苏九升电气有限公司“产450台变压器，500套配电柜项目”已经建设完成，生产工况稳定、环保设施运行正常，满足“三同时”竣工环保验收监测条件，因此拟组织进行环保验收。

（三）投资情况

项目总投资6000万元，其中环保投资为15万元，占总投资的0.25%。

（四）验收范围

本次验收范围年产年产450台变压器，500套配电柜项目。

二、工程变动情况

企业在本次建设过程中发生变动。

根据市场变化，提高工作效率，在建设过程中，由于厂区每年不同时段订单量不稳定，通过增加设备数量和种类，应对订单激增。新增设的设备，设备变化对工艺流程未产生影响，没有增加产能，也没有新的污染物排放。主要设备中的绕线机设备数量由原来的2台增加为现在的4台，薄绕机由原来的1台增加为现在的2台，激光切割机数量由原来的1台增加为现在的2台，气泵由原来的1台增加为现在的2台，铜排机由原来的1台增加为现在的2台；补充设备全自动折弯机3台，剪板机2台，航机2台，切圆机1台。
企业环评中所示的危险废物“废包装桶”，在环评阶段设置为项目原料变压器油在注油环节从包装桶中注入变压器中，所以产生了危险废物“废包装桶”。由于建设时设置为固定装置，变压器油由油罐车直接注入企业的储存罐内，再由储存罐直接加入变压器内，因此不产生废包装桶，所以企业无危险废物产生。
企业环评所示的废水“通过隔油池处理达到淮安区钦工镇污水处理厂接管标准后，接入淮安区钦工镇污水处理厂管网”。由于厂区废水官网铺设未到位，所以企业废水暂作农肥处置，企业承诺，在厂区管网铺设完成后，按标准接管处理。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号），建设项目环境影响评价文件经批准后、通过竣工环境保护验收前的建设过程中，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生变动，导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的，界定为重大变动。应当按照现有审批权限重新报批环境影响评价文件；根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）要求，收集了项目建设各阶段资料，对照环评内容及批复要求，对项目建设情况进行了自查，对项目建设变动情况逐条对照分析。建设项目存在变动但未列入重大变动清单的，界定为一般变动，纳入竣工环境保护验收管理。
三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无生产废水排放，项目生活污水经过化粪池预处理后用作农肥。

（二）废气

项目大气污染物主要为颗粒物。生产过程中，焊接工序、打磨工序、机加工（切割、攻丝）中会产生颗粒物。

本项目有组织处理的粉尘经收集，布袋除尘器处理后，通过一根15m的1#排气筒排放，未被收集的粉尘通过车间通风系统以无组织形式排入大气；经净化后的食堂油烟从专用烟道排出。

（三）噪声

项目噪声主要为生产设备在运行时所产生的机械噪声。生产设备的噪声主要为各类风机和喷涂设备、超声波清洗器等。企业通过设备减振、厂房隔声、距离衰减，厂区合理布局等方式减少噪声对厂界环境的影响。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要为边角料、布袋收尘、废焊丝、废包装桶、隔油池油脂和员工生活垃圾。本项目固体废物具体情况见表3-1。
表3-1   项目固体废物主要信息一览表
	序号
	固体废物名称
	固废属性
	固废代码
	产生量
	处理处置方式

	1
	边角料
	一般工业固废

	/
	2
	外售综合利用


	2
	布袋收尘
	
	/
	0.185
	

	3
	废焊条
	
	
	0.008
	

	4
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	3
	环卫清运

	5
	隔油池油脂
	
	/
	0.003
	


四、环境保护设施调试效果

1.废气

无组织废气验收监测结果表明：验收监测期间，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）排放限值本项目以生产车间为边界，设置 50m卫生防护距离，此范围内现无环境敏感目标。

有组织验收监测结果表明：验收监测期间，本项目排气筒排放的低浓度颗粒物浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准规定的允许排放量。

2.噪声

验收监测期间，本项目厂界噪声测点（N1～N3）昼间厂界噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区3类的标准要求。

3.固废

根据本项目固体废物现场检查结果，本项目产生的固体废物全部合理处置或综合利用，实现“零排放”。

4.污染物排放总量

根据验收监测结果可知，项目废气、废水、噪声均能够做到达标排放，固废零排放，能够满足批复总量要求，项目废气污染物排放总量核算与总量控制指标对照见下表4-1。
表4-1 污染物排放总量核算与总量控制指标对照表

	污染物名称
	日排放均速率（kg/h）
	年排放时间（h）
	实测计算值（t/a）
	环评核定排放总量（t/a）
	是否满足

总量要求

	颗粒物
	/
	2400
	3.14×10-3
	0.021
	是


五、验收结论

江苏九升电气有限公司年产450台变压器，500套配电柜项目建设内容与环评报告和审批内容无重大变动，各项环保措施也已得到落实，废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物排放符合国家相关标准，重点污染物排放总量符合审批部门确定的控制指标；建设过程中未造成较大环境污染和较大生态破坏；项目所建设、投入生产的废水、废气、噪声环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能满足其相应主体工程需要。与会代表和专家通过现场勘查、资料查阅、听取汇报、质询、讨论等形式，了解了本项目建设期环保工作落实情况，对照环评文件及审批意见及验收监测报告、项目总体布局及环保设施建设情况原则上通过验收。

六、后续要求

1、建立健全各项环保管理制度和操作规程，规范和完善有关台账记录。
2、加强废气、废水处理装置等环保设施的维护保养，确保正常有效运行。
          验收组签字：

组长：

   专家

