株洲渌骏新材料有限公司渌口南洲新区渌骏混凝土生产线及配套辅助设施项目

竣工环境保护验收意见

2021年12月24日，株洲渌骏新材料有限公司根据《渌口南洲新区渌骏混凝土生产线及配套辅助设施项目竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和株洲市生态环境局渌口分局审批决定（株渌环评表〔2021〕11号）等要求对本项目总体竣工环境保护、环评内容、环评批复进行验收，提出如下验收意见：

一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

株洲渌骏新材料有限公司投资4200万元在株洲市渌口区南洲新区南洲镇江边村建设商品混凝土搅拌站，建设性质为新建，项目总用地面积约22401.98m2，年生产商品C15-C80混凝土50万m3/a，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。

# （二）建设过程及环保审批情况

株洲渌骏新材料有限公司于2020年8月委托株洲华晟环保技术有限公司编制完成了《渌口南洲新区渌骏混凝土生产线及配套辅助设施项目环境影响报告表》，并于2021年6月2日取得株洲市生态环境局渌口分局对该项目的审批意见（株渌环评表〔2021〕11号）。本项目于2021年8月开始动工建设，2021年10月竣工并开始调试。项目自环评审批以来，无环境污染投诉，未受到环境行政处罚。

# （三）投资情况

项目实际总投资4200万元，实际环保投资220万元，环保投资占总投资比例5.23 %。

# （四）验收范围

本次验收范围为项目总体竣工环境保护验收、环评内容、环评批复内容。

二、工程变动情况

对照项目环评报告表及批复要求以及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688）号），本项目建设地点、性质、规模、生产工艺和建设情况未发生重大变化。根据实际建设及运营情况，项目情况有较小变化，但不属于重大变动，具体见下表。

表1-1项目变化情况

| 序号 | 变动内容 | 环评内容 | 实际情况 | 是否重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资情况 | 投资总概算4102.82万元，环保投资总概算200元，占比4.9% | 投资总概算 4200 万元，环保投资总概算 220万 元，占比5.23 % | 否 |
| 2 | 构筑物情况 | 实验室及值班室351.10m2 | 实验室位于办公楼的右侧占地面积为180m2 | 否 |
|  |  | 磅房，占地面积54.00m2 | 取消了磅房 | 否 |
|  |  | 未设置宿舍 | 现增设宿舍一栋，占地面积为108m2 | 否 |
| 3 | 生产设备情况 | 废料收集槽有2套、砂石分离机有2套 | 实际废料收集槽为1套、实际砂石分离机为1套 | 否 |
| 4 | 辅助设备 | 混凝土运输车有30辆、地磅（100t）有2台 | 实际混凝土运输车为25辆、实际地磅为1台（120t） | 否 |
| 5 | 环保设施 | 搅拌楼内的搅拌机未设置布袋除尘器 | 搅拌楼全封闭，搅拌楼内的2台搅拌机都设置布袋除尘器进行处理 | 否 |
|  |  | 危险废物暂存场所设置和贮存需满足《危险废物贮存污 染控制标准（ GB18597-2001）及2013修改单的相关要求，交给有处理资质的单位安全处置，严格执行危险废物转移联单制度。 | 本项目所有的混凝土运输车和铲车等运输车辆来源于由外包公司，车辆维修和维护不在厂区进行，生产设备维护只需要用到黄油进行润滑，不会产生危废，因此本项目没有危废产生 | 否 |

本项目实际建设过程中的建设内容变动情况不在《污染影响类建设项目重大变动清单（运行）》中规定的重大变动情形范畴内，均不属于重大变动，因此，本项目实际建设内容不涉及重大变动。

三、环境保护和环境风险防范措施落实情况

（一）废水

本项目废水主要为生产废水、初期雨水及生活污水。

（1）生产废水：混凝土搅拌设备清洗废水、混凝土运输车冲洗废水、作业平台冲洗废水、厂区场地及进出道路冲洗废水经砂石分离机+300m3三级沉淀池+100m3清水池+污水回用系统处理后回用于生产，不外排。

（2）初期雨水：建设单位在厂区四周设置雨水收集沟以及100m3雨水收集池收集。

（3）生活污水：生活污水经隔油池和一体化污水处理设施（10m3/d处理能力）与30m3清水池，处理后污水进入清水池内收集后回用至混凝土拌合用水。

# （二）废气

本项目运营期废气主要有：备用柴油发电机废气；生产工艺粉尘，其中生产粉尘的来源有生产过程在输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒仓呼吸孔和库底粉尘、筒仓抽料时放空口产生的粉尘以及砂石堆场粉尘。

（1）输送、计量、投料粉尘：建设单位将输送带设置为全封闭式廊道输送，搅拌楼设置为全封闭式，搅拌楼内的搅拌机配套设置脉冲反吹布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘引至封闭式搅拌楼无组织排放。

（2）筒仓顶呼吸孔及库底粉尘：建设单位在筒库底采用负压吸风收尘装置，收集的库底粉尘与库顶呼吸孔共用设备自带的布袋收尘机除尘，废气经处理后达标排放。

（3）汽车动力起尘粉尘：原料和产品运输车辆进出都要由厂区东侧进出，禁止靠西侧进出。项目场地内全部硬化，进出车辆进行清洗，并定期对地面进行清洗并洒水降尘，厂界四周已经设置防尘围挡，并配备喷雾洒水系统（喷雾桩设施）定时进行喷雾洒水降尘。

（4）筒仓放空口粉尘：筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口。

（5）堆场粉尘：项目为全封闭式砂石料仓库，堆场起尘主要为原料装卸时产生的扬尘，建设单位在封闭式砂石堆场配套设置喷雾洒水装置。

（6）食堂油烟：经油烟净化器处理达满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准限值（2mg/m3）后通过规范排烟管道高空排放。

# （三）噪声

合理布局，规范高噪设备的生产作业时间，选用低噪声设备，加强设备维护，采取基础做减振、镉声、消声等措施，确保厂界环境噪声达标。

# （四）固废

一般工业固体废物废集中堆放，其中能回收利用的定期送废品收购站处理，不能回收利用的交由资中环卫部门集中处理，生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门集中处理。

四、环境保护设施调试监测结果

根据湖南云天检测技术有限公司对该项目进行的环境保护验收监测。监测期间，该项目生产工况正常，生产工况负荷大于75%，符合竣工验收工况负荷要求。

（一）废气

项目无组织废气主要是颗粒物，厂界无组织废气颗粒物监测浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2规定的大气污染物特别排放限值，项目废气对环境影响较小。

（二）废水

项目运营期废水主要包括生产废水、初期雨水及生活污水。生活污水经隔油池和一体化污水处理设施（10m3/d处理能力）与30m3清水池，处理后污水进入清水池内收集后回用至混凝土拌合用水。项目废水对外环境影响较小。

（三）噪声

项目厂界四周东、南、西、北侧噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

（四）污染物排放总量

根据《渌口南洲新区渌骏混凝土生产线及配套辅助设施项目环境影响报告表》及其批复要求，本项目生活污水经隔油池和一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准后回用于混凝土拌合用水，不外排；生产废水经砂石分离机+300m3三级沉淀池+100m3清水池，全部回用于生产和洒水抑尘；项目不涉及废水排放、不设置废水排口，因此无需设置总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

根据湖南云天检测技术有限公司出具的《渌口南洲新区渌骏混凝土生产线及配套辅助设施项目项目验收监测报告》监测结果表明：

本项目营运期废气、噪声均能做到达标排放，对周边环境影响较小。

六、验收结论

该项目已按环评报告表及审批决定的建设地点、性质、生产工艺和环境保护设施进行了建设，没有发生重大变动。根据实际建设及运营情况，项目情况有较小变化，但不属于重大变动。外排污染物均达到了环评及审批的排放标准要求，固体废物得到了妥善处置，验收资料较齐全，同意该项目竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

1、建立环境管理机构，负责项目区环境管理工作，并建立环保档案。加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。确保各污染源外排污染物浓度达到设计要求，做到达标排放，杜绝事故排放。

2、严格废气与噪声污染控制管理，维护出入交通秩序，保持场地畅通，减轻汽车尾气、车辆噪声环境影响。

3、运营过程中严禁强力撞击水泥罐的支腿及仓体，要定期的检查并清理除尘器布袋附着的粉料。

# 八、验收人员信息

参加项目竣工环境保护验收会议人员有：建设单位负责人、3名特邀专家。验收人员信息，详见验收组签名表（附表）。

附表：株洲渌骏新材料有限公司渌口南洲新区渌骏混凝土生产线及配套辅助设施项目竣工环境保护验收组签名表

验收专家组：