喀什盛丰农林科技有限公司3万吨高效无公害农药建设项目竣工环境保护验收意见
2022年1月，在喀什盛丰农林科技有限公司的主持下召开了《喀什盛丰农林科技有限公司3万吨高效无公害农药建设项目竣工环境保护验收监测报告》现场会。参加会议的有建设单位、验收报告编制及监测单位、验收专家等（名单附后）。
在建设项目现场听取了建设单位对工程情况的介绍，并对环保设施现场核查和听取验收监测报告内容的汇报后，与会专家进行了认真讨论和评审，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表及其批复文件等要求对本项目进行验收，形成专家审查意见如下：

一、项目建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

（1）建设地点：本项目位于叶城县化工业园区，该厂址南面是华峰化工，西面和北面为空地，东面是219国道。中心地理坐标为东经77°26′30"，北纬37°47′17"。

（2）规模：年加工3万吨高效无毒农药；其中：石硫合剂1.5万吨，树干涂白剂1.5万吨。

（3）主要建设内容：生产车间（1#生产车间、2#生产车间、附属车间）、仓库、办公室、职工宿舍、燃气锅炉房以及配套设施等。

2、投资情况

本项目实际投资3500万元，其中环保投资为32万元，占总投资的0.9%。

3、验收范围及内容

（1）验收范围

本次验收范围包括：喀什盛丰农林科技有限公司3万吨高效无公害农药建设项目主体工程及配套建设的环保工程、辅助工程、公用工程。

（2）主要验收内容如下：

①核查项目在设计、施工和试运营阶段对环评报告、环评批复中所提到的环保措施的落实情况；

②核查项目实际建设内容、环保设施运行情况及使用情况；

③核查项目各类污染物实际产生情况及采取的污染控制措施，分析各项

污染物控制措施实施的有效性；

④通过现场检查和实地监测，检查项目污染物达标排放情况。

二、项目变更情况

项目建设地点、性质、规模等与环评报告表内容基本一致，未发生重大变动。

三、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

1、废水

本项目生产辅料用水在生产过程全部消化，少量设备冲洗废水可回用于产品的生产，无生产废水产生。冷却用水循环使用，不外排。主要废水为少量锅炉排污水和生活污水。

（1）锅炉排污水

锅炉排污水约0.5m³/d、130m³/a。锅炉排污水为清洁下水，主要污染物为少量SS，直接用于项目区泼洒抑尘。

（2）生活污水

项目设办公和生活区，生活污水主要为厂区职工日常生活产生的污水，生活污水产生量为2.5m³/d、650m³/a。生活废水排入防渗化粪池，定期清掏拉运处置。

2、废气

本项目在生产运营过程中的废气污染源主要为原料破碎、投料、搅拌等工序、原料堆场产生的粉尘，锅炉燃烧产生的粉尘、SOz、NOx、职工饮食油烟及石硫合剂过滤、包装工段产生的恶臭气休。

（1）粉尘

原材料部分石灰及硫磺破碎、投料过程，树干涂白剂生产搅拌过程均会产生粉尘。

1）破碎工段：车间破碎区封闭处理。石灰破碎机上方设袋式除尘器1台。
2）投料工段：投料时提升至反应釜投料口投料，减小落差，减少无组织粉尘的排放。

3）搅拌工序：搅拌区域封闭，未在设备上方设袋式除尘器一台。

4）石灰堆场粉尘：石灰堆放区地面进行水泥防渗处理，采用砖钢结构全封闭处理，堆场定期洒水抑尘，减少无组织粉尘的排放。
（2）锅炉废气
项目区设2t/h燃气蒸汽锅炉1台，污染物主要是烟尘、二氧化硫、氮氧化物。
饮食油烟

安装油烟净化器1台。
恶臭

过滤、包装工段封闭处理，各挥发口设集气罩，恶臭气体经集气罩收集后再经活性炭过滤处理，最终由15m高排气筒排放。
3、噪声

厂内主要噪声源有破碎机、搅拌机、泥浆泵等机械设备。

本项目采取的噪声治理措施如下：

（1）厂房安装隔声门窗；厂房内设备噪声经墙体进行隔声处理；
（2）在安装设计上，对风机、泵等设备安装减震器，并设置单独的专用房间隔声。对高噪声设备车间做相应的消声、吸声处理；
（3）加强对高噪声设备的管理和维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象；
（4）项目区安装塑钢双层玻璃窗，发现破碎及时修补、减少噪声透射；

（5）配套耳塞、耳罩以及设置单独的操作室，避免工作人员长期置身高噪声环境中而造成慢性损害。

（6）加强项目区绿化措施，降低噪声的传播。
4、固废

本项目固废主要为生活垃圾、生产固废及少量危险固废。

（1）石硫合剂残渣

石硫合剂生产工段产生少量石硫合剂残渣，产生量约1200t/a。该部分残渣山本厂定期收集，作为生产树干涂白剂的原料重新投入生产环节，全部回收利用。

（2）粉尘

生产过程中袋式除尘器收集到的粉尘约30t/a，全部作为原料回用于生产。（3）包装固废

石硫合剂生产需用500/1000g塑料包装袋包装，废包装产生量约2t/a，废包装主要成分为聚乙烯，由厂家定期回收。

（4）职工生活垃圾

本项目劳动定员35人，年产生活垃圾15t。生活垃圾目前定点统一收集后（垃圾箱）由园区环卫部门运往定点垃圾填埋场处置。

（5）废活性炭

石硫合剂包装工段产生的硫化氢恶臭采用活性炭作为吸附材料，产生少量废活性炭，约2t/a；属于危险废物，由原厂家回收处置，建设单位建立危险废物台账，做好危险废物的转移工作。
四、验收监测及调查情况

（一）废水

监测结果表明，验收监测期间，项目废水：pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂排放浓度均满足 《污水综合排放标准》（GB8978-1996三级排放标准。
（二）废气

监测结果表明，验收监测期间，项目厂界无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放监控浓度限值；硫化氢、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB145 4-93）中表 1 新改扩建无组织排放源二级标准。

监测结果表明，验收监测期间，项目固定污染源废气燃气锅炉燃烧废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中新建燃气锅炉废气排放浓度限值的要求。

监测结果表明，验收监测期间，项目袋式除尘器固定污染源废气颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放浓度限值的要求。
监测结果表明，验收监测期间，项目固定污染源废气饮食业油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准限值的要求。
（三）噪声

验收监测期间，监测期间项目厂界4个监测点位的昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-20 8）3类标准。

（四）固废

固废排放满足《一般工业固废废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及1号修改单。

五、工程建设对环境的影响

经现场环保验收监测及检查，本项目各产污环节的污染物均达标排放，满足环境影响报告及其审批部门的要求，对周边环境影响较小。

六、验收结论

喀什盛丰农林科技有限公司3万吨高效无公害农药建设项目基本落实了环评及批复的要求，配套建设了相应的环境保护设施，投入使用的相应环保设施运行正常。根据“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）”，依据验收监测结果，主要污染指标达标排放，废气、废水、噪声、固废环境保护设施验收合格，符合环境保护验收条件，经验收工作组评议，同意通过验收。

七、后续要求

1、加强各环保设施维修保养、确保各项污染物达标排放；

4、其他见专家意见表。
八、验收人员信息

验收组长签字:

验收组成员签字:

喀什盛丰农林科技有限公司

2022年1月18日

喀什盛丰农林科技有限公司3万吨高效无公害农药建设项目竣工环保验收技术评审组参会人员签到表
	序号
	姓名
	单位名称
	职位/职称
	联系电话
	签字

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


建设单位：喀什盛丰农林科技有限公司
日期：2022年11月18日
