平陆县前岭石灰岩矿年产5万吨石灰岩矿项目

竣工环境保护验收意见

依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和山西省环境保护厅“关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知”（晋环许可函【2018】39号），平陆县鑫垚矿业有限公司邀请有关环保专家和河南鑫成环境保护监测有限公司成立项目验收组，于2022年3月7日对“平陆县前岭石灰岩矿年产5万吨石灰岩矿项目”进行竣工环境保护验收。公司领导介绍了项目的建设情况和环保设施的执行情况，监测单位河南鑫成环境保护监测有限公司介绍了验收监测报告的内容，验收组现场检查了工程环保设施的建设、运营情况，经过讨论和审议，在综合会议意见的基础上形成验收意见如下：

一、项目基本情况

1、基本情况

平陆县前岭石灰岩矿年产5万吨石灰岩矿项目位于平陆县坡底乡郑家场村西南方向857m处，生产规模5万吨/年。2021年6月2日，平陆县前岭石灰岩矿将公司转让给了平陆县鑫垚矿业有限公司。

2、环评审批情况

根据运城市人民政府非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作领导组办公室文件，山西平陆县前岭石灰岩矿是非煤矿山资源整合单独保留矿山，整合前矿区面积为0.62km2，批采标高为465-335m，生产规模为2.00万吨/年；整合后矿区范围不变，面积仍为0.62km2，生产规模由原来的2.00万吨/年变为5万吨/年，批采标高为465-335m。原料堆场的面积为1000m2。建设地点位于山西省运城市平陆县坡底乡郑家场村，营业范围主要为：石灰岩矿的开采，加工、销售。

2016年4月15日，平陆县前岭石灰岩矿委托山西中天安环科技有限公司编制完成了《平陆县前岭石灰岩矿年产5万吨石灰岩矿项目环境影响报告表》。

2017年3月16日，平陆县环境保护局以平环函〔2017〕13号，对项目予以批复，准予其生产建设。

2021年7月27日，运城市生态环境局平陆分局以平环函〔2021〕38号，对“平陆县鑫垚矿业有限公司”使用原“平陆县前岭石灰岩矿年产5万吨石灰岩矿项目”建设项目环境影响报告表及其他相关环保手续予以批复。

2022年1月12日，平陆县鑫垚矿业有限公司填报了固定污染源排污登记，登记编号为：91140829MA0KJMEQ0L001Y。

2022年1月，平陆县鑫垚矿业有限公司完成了项目建设，并同步开展调试，项目主体工程与配套的环保设施已同时建成，具备了工程竣工环境保护验收条件。

3、本项目实际总投资176万元，其中环保投资40.6万元，占总投资的23.1%。

4、验收范围

本次验收为整体验收。

5、工程内容

本项目主体工程、辅助工程和公用工程基本按照环评文件及批复文件要求建设。工程建设内容和实际建设情况见表1：

表1  环评与实际建设内容对比一览表

| 项目名称 |  |  | 建设内容 | 实际建设内容 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 开采区 |  | 矿区面积0.62km2 | 矿区面积0.62km2 | 无变化 |
|  | 原料堆场 |  | 1000m2 | 1000m2 | 无变化 |
|  | 石料加工厂 |  | 1500m2，一采区和二采区共同建设石料加工生产装置，新建一条年产5万吨石灰岩矿破碎生产线 | 1500m2，一采区和二采区共同建设石料加工生产装置，新建一条年产5万吨石灰岩矿破碎生产线 | 无变化 |
|  | 成品堆场 |  | 1000m2 | 1000m2 | 无变化 |
| 辅助工程 | 办公区 |  | 180m2，1层彩钢结构 | 180m2，1层彩钢结构 | 无变化 |
|  | 职工宿舍（休息） |  | 100m2，1层彩钢结构 | 100m2，1层彩钢结构 | 无变化 |
|  | 食堂 |  | 30m2,1层彩钢结构 | 30m2,1层彩钢结构 | 无变化 |
|  | 配电室 |  | 20m2,1层彩钢结构 | 20m2,1层彩钢结构 | 无变化 |
| 公用工程 | 给水 |  | 生产生活用水由郑家场村蓄水池（2000m32座，3000m31座）供给，通过罐车运至矿区1座50m3的蓄水池 | 生产生活用水由郑家场村蓄水池（2000m32座，3000m31座）供给，通过罐车运至矿区1座50m3的蓄水池 | 无变化 |
|  | 排水 |  | 项目无生产废水产生，生活污水收集后用于洒水抑尘 | 项目无生产废水产生，生活污水收集后用于洒水抑尘 | 无变化 |
|  | 供电 |  | 项目用电由矿区东北面郑家场村接10KV线路到矿区变压器，企业自备1台250KVA变压器 | 项目用电由矿区东北面郑家场村接10KV线路到矿区变压器，企业自备1台250KVA变压器 | 无变化 |
|  | 供暖、制冷 |  | 项目生产无需供暖，办公采用立（挂）式空调采暖、制冷 | 项目生产无需供暖，办公采用立（挂）式空调采暖、制冷 | 无变化 |
| 环保工程 | 生活污水 |  | 生活污水收集后用于堆场洒水 | 生活污水收集后用于堆场洒水 | 无变化 |
|  | 原料破碎、筛分粉尘 |  | 3个集气罩+1台布袋除尘器 | 3个集气罩+1台布袋除尘器 | 无变化 |
|  | 石料输送粉尘 |  | 输送皮带进行封闭，降低落料点 | 输送皮带进行封闭，降低落料点 | 无变化 |
|  | 石料堆场粉尘 |  | 四周设置1.5m砖墙+6m挡风抑尘网 | 封闭石料堆场 | 有变化 |
|  | 采场 | 排土场 | 矿区南侧设置排土场，排土场中赋存黄土，用于闭坑后对采矿场覆土使用 | 矿区南侧设置排土场，排土场中赋存黄土，用于闭坑后对采矿场覆土使用 | 无变化 |
|  |  | 采矿 | 1辆洒水车用于场区采矿区、原料堆场、排土场和运输道路定期洒水降尘；石料堆场四周设置1.5m砖墙+6m防风抑尘网、对成品石料进行遮盖 | 1辆洒水车用于场区采矿区、原料堆场、排土场和运输道路定期洒水降尘；石料堆场采用封闭式堆场，对成品石料进行遮盖 | 无变化 |
|  | 场区绿化、硬化 |  | 绿化面积3000m2、工业场地硬化率100% | 绿化面积已达3000m2、工业场地硬化率100% | 无变化 |
|  | 生态 |  | 排土场设截水沟、栏渣坝 | 排土场设截水沟、拦渣坝 | 无变化 |
|  |  |  | 封场后，采石场、工业场地及排土场生态恢复 | / | 未建设 |
| 生态保护建议 |  |  | 要求建设单位建立企业环境监督员制度，认真负责整个工厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作，确保废气、废水、噪声等均能达标 | 建设单位已建立健全企业环境监督员制度，有专门的环境监督员负责整个工厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作，确保废气、废水、噪声达标排放 | 无变化 |
|  |  |  | 要求建设单位根据本环评报告提出的污染治理措施，落实好环保资金，搞好环保设施的建设，按照“三同时”制度，及时申请竣工环保验收，并做好运营期间的污染治理及达标排放管理工作。 | 项目单位根据本环评报告提出的污染治理措施，严格落实了环保资金，搞好环保设施的建设。项目单位按照“三同时”制度，及时申请竣工环保验收，做好了运营期间的污染治理及达标排放管理工作。 | 无变化 |
|  |  |  | 要加强对设备的维护管理，确保其处于良好的运行状态。 | 项目单位安排专门人员负责对设备进行维护管理，确保其处于良好的运行状态。 | 无变化 |
|  |  |  | 要求做好噪声的防治，最大限度减轻对附近村庄的影响 | 项目单位采用合理布局、安装减震垫、绿化降噪；爆破时避开居民休息时间，禁止夜间爆破等一系列噪声防治措施，最大限度减轻了对附近村庄的影响 | 无变化 |
|  |  |  | 要求落实好固体废物的分类收集和处置工作 | 项目单位严格执行固体废物的分类收集工作，并将每种固体废物都进行了妥善处置 | 无变化 |
|  |  |  | 必须按本次环评向环境保护管理部门申报的内容、规模以及生产工艺进行生产，如有变更，应向当地环境保护管理部门申报并重新进行环境影响评价和审批手续，同时本环评无效 | 本项目严格按照本次环评向环境保护管理部申报的内容、规模以及生产工艺进行生产，没有重大变更 | 无变化 |

6、产品、生产规模

表2  本项目建设规模及产品方案表

| 产品 | 规格 | 年产量（万t/a） | 合计（万t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石料 | 粒径30-50mm | 2.5 | 5 | / |
|  | 粒径20-40mm | 1.5 |  | / |
|  | 粒径1-10mm | 0.5 |  | 米料 |
|  | 粒径＜1mm | 0.5 |  | 石粉 |

二、工程变动情况

（1）石料堆场的环保设施由四周1.5m砖墙+6m挡风抑尘网变为封闭石料堆场。

（2）采矿场目前尚未闭矿，仅对部分采矿场地进行了生态恢复，其余采矿地区待闭矿后统一进行生态恢复。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的要求，本项目在建设过程中未发生变动。

三、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

1、环评文件要求及落实情况

环评文件要求及落实情况见表3。

表3  环评要求及落实情况

| 类型 | 污染源 | 评价要求措施 | 环评投资 （万元） | 实际环保设施 | 实际投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎、筛分 | 安装3个集气罩+1台布袋除尘器，集气效率90%，除尘效率99.9% | 13 | 安装3个集气罩+1台布袋除尘器，集气效率90%，除尘效率99.9% | 13 |
|  | 石料输送 | 输送皮带要进行封闭，降低落料点，抑尘效率70% | 1 | 运输皮带封闭处理 | 1 |
|  | 石料堆场、装卸 | 石料堆场四周设置1.5m砖墙+6m防风抑尘网，加强堆场洒水作业，装卸时应设置洒水装置，采取以上措施后其抑尘效率为90%左右 | 6 | 石料堆场采封闭式堆场，加强堆场洒水作业，装卸时设置洒水装置，采取以上措施后其抑尘效率为90%左右 | 6 |
|  | 排土场 | 及时用推土机推平压实，并配专门移动洒水装置在排土场地面和运输道路定期洒水降尘；同时表层土要立即实施挡护与迎风坡面绿网覆盖措施，其抑尘效率为70% |  | 推土机推平压实，并配专门移动洒水装置在排土场地面和运输道路定期洒水降尘；同时表层土要立即实施挡护与迎风坡面绿网覆盖措施，其抑尘效率为70% |  |
|  | 边帮剥离 | 定期洒水抑尘，抑尘70% |  | 定期洒水抑尘，抑尘70% |  |
|  | 爆破 | 装卸过程中进行洒水，增加开采面及地面湿度，爆破时采用毫秒延时爆破，定期洒水抑尘，抑尘60% |  | 装卸过程中进行洒水，增加开采面及地面湿度，爆破时采用毫秒延时爆破，定期洒水抑尘，抑尘60% |  |
|  | 道路运输 | 道路要硬化，洒水抑尘；车辆运输必须加盖篷布，抑尘效率60% | 0.3 | 对道路进行硬化并洒水抑尘；车辆运输加盖篷布，抑尘效率60% | 0.3 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一处理 | 0.3 | 当地环卫部门统一处理 | 0.3 |
| 噪声 | 产噪设备 | 合理布局、安装减震垫、绿化降噪；爆破时避开居民休息时间，禁止夜间爆破 | 2 | 按照功能要求分区布置，利用不敏感区将高噪声区与敏感区分开，高噪声设备集中布置；对高噪声设备安装减震垫；设置隔离绿化带，增加绿化面积；合理安排爆破时间，禁止夜间等休息时间爆破 | 2 |
| 生态 | 加工场 | 加工场地绿化及硬化，封场后对其进行土地平整、覆土及植被恢复措施 | 6 | 加工场地已进行绿化及硬化 | 3 |
|  | 采场 | （1）工程措施 ①表土剥离；②护坦；③排水沟；④土地平整；在采掘场形成的平台上进行整治。 （2）植物措施 植被恢复：绿化树种选用侧柏、紫穗槐，行间播撒紫花苜蓿。在采掘场形成的平台上撒播紫花苜蓿，撒播草籽。 | 15 | 表土剥离、护坦、排水沟、土地平整已在采掘场形成的平台上进行整治；绿化树种选用侧柏、紫穗槐，行间播撒紫花苜蓿。在采掘场形成的平台上撒播紫花苜蓿，撒播草籽。 | 15 |
|  | 排土场 | 对排土场建设水土保持措施，包括拦渣坝、截排水工程等。拟采取如下措施：植物护坡：排土场边坡及顶部撒播紫花苜蓿，以防因水蚀而造成水土流失；工程措施：沿堆存区域道路靠山侧开挖一条截水沟，将场外汇水及排土场平台汇集的雨水有组织排出，截水沟采用倒梯形断面，底宽0.6m，深0.6m，边坡比1:0.5，截水沟设不小于0.3%的坡度。 |  | 排土场已建设水土保持措施，包括拦渣坝、截水沟，截水沟沿堆存区域道路靠山侧开挖，将场外汇水及排土场平台汇集的雨水有组织排出，截水沟采用倒梯形断面，底宽0.6m，深0.6m，边坡比1:0.5，截水沟坡度0.3%；排土场边坡及顶部撒播紫花苜蓿，形成植物护坡，防止水土流失。 |  |
| 合计 |  | / | 43.6 | / | 40.6 |

2、环评批复文件要求落实情况

环评批复文件要求及落实情况见表4。

表4  环评批复及实际落实情况

| 项目 | 主要批复内容 | 实际完成情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环评批复意见 | 一、你公司拟在平陆县坡底乡郑家场村西南方向857m处建设年产5万吨石灰岩矿项目。项目主要建设内容：开采区、原料堆场、成品堆场、石料加工区等主体工程；办公区等辅助工程；集气罩+布袋除尘器、防风抑尘网、排土场等环保工程及供水供电公用工程等。项目经平陆县发展和改革局2011年7月6日《平陆县发展和改革》（平发改备案【2011】012号）同意办理环保手续。项目总投资179万元，其中环保投资43.6万元。 | 我公司在平陆县坡底乡郑家场村西南方向857m处建设年产5万吨石灰岩矿项目。项目主要建设内容：开采区、原料堆场、成品堆场、石料加工区等主体工程；办公区等辅助工程；集气罩+布袋除尘器、防风抑尘网、排土场等环保工程及供水供电公用工程等。项目总投资176万元，其中环保投资40.6万元。 | 落实 |
|  | 二、在项目实施过程中，你公司要全面落实《报告表》及本批复中提出的各项环保措施。重点做好以下工作： | / | / |
|  | 1、加强施工期的环境管理，施工过程中采取边界设置围挡、洒水抑尘、物料篷布遮盖、道路定期洒水等措施杜绝扬尘污染；运输车辆加盖篷布，防止物料抛洒；混凝土拌在定点拌合场拌合；生活污水经沉淀池处理后用于场地洒水抑尘；建筑垃圾回收利用或及时清运至建筑垃圾填埋场，生活垃圾与附近村民生活垃圾一起处置；施工噪声应合理规划，避免高噪声设备同时同地点运行。 | 本项目施工期加强环境管理，施工过程中采取边界设置围挡、洒水抑尘、物料篷布遮盖、道路定期洒水等措施杜绝扬尘污染；运输车辆加盖篷布，防止物料抛洒；混凝土拌在定点拌合场拌合；生活污水经沉淀池处理后用于场地洒水抑尘；建筑垃圾回收利用或及时清运至建筑垃圾填埋场，生活垃圾与附近村民生活垃圾一起处置；施工噪声合理规划，避免高噪声设备同时同地点运行。 | 落实 |
|  | 2、在剥离、爆破过程中通过洒水抑尘等措施杜绝扬尘污染；将两台破碎机、一台振动筛分别安装一套集尘罩，统一经一套布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；石料输送采取密闭走廊；在石料堆场四周安装1.5m+6m防风抑尘网并设洒水装置；石粉设置石粉库。 | 本项目在剥离、爆破过程中通过洒水抑尘等措施杜绝扬尘污染；将两台破碎机、一台振动筛分别安装一套集尘罩，统一经一套布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；石料输送采取密闭走廊；在石料堆场采用封闭式堆场并设洒水装置；石粉统一进入石料堆场堆存。 | 落实 |
|  | 3、排土场沟口设拦渣坝、截水沟；剥离表土层、废石设排土场，分类堆场且排土场需及时推平压实、设置洒水装置，挡护及绿网覆盖；布袋除尘灰收集后出售；生活垃圾与附近村民生活垃圾一起处置。 | 本项目在排土场沟口设拦渣坝、截水沟；剥离表土层、废石设排土场，分类堆场且排土场推平压实、设置洒水装置，挡护及绿网覆盖；布袋除尘灰收集后出售；生活垃圾与附近村民生活垃圾一起处置。 | 落实 |
|  | 4、合理布局，加强噪声设备的维护和管理，采取中孔爆破法、绿化等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的一类标准。 | 本项目在便于生产的前提下，露天矿地面场地尽量远离采掘、排土区及矿山排弃道路沿线布置；按照功能要求分区布置，利用不敏感区将高噪声区与敏感区分开，高噪声设备集中布置；加强调度管理，限制车速，夜间禁止鸣笛；在技术经济可行的基础上，尽量选择噪声小、先进的生产工艺和设备；严格按照工程中设计的中孔爆破发；设置隔离绿化带，增加绿化面积，加强绿化带的维护。 | 落实 |
|  | 5、矿区服务期满后应对采场、废渣场及工业场地进行植被恢复。 | / | 未落实 |
|  | 6、严格落实《报告表》提出的各项环保措施。确保各项污染物达标排放，并符合平陆县环境保护局下达的总量控制指标粉尘0.5吨/年。 | 本项目严格落实《报告表》提出的各项环保措施。确保各项污染物达标排放，并符合平陆县环境保护局下达的总量控制指标粉尘0.5吨/年。 | 落实 |
|  | 三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。主体工程及环保措施按环评要求建设到位，按规定要求履行环境保护设施竣工验收程序和手续。 项目批复后若性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施等建设内容发生重点变化，或自批复之日起超过五年才决定开工建设，须按《环评法》规定重新报批，审核项目环境影响评价文件。 | 本项目建设严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 | 落实 |
|  | 四、我局委托平陆县环境监察大队对本项目进行日常环境保护监督管理。 |  | 落实 |

3、环境管理落实情况

该公司结合企业实际状况成立了以总经理为组长的环保机构负责环境管理工作。

4、总量控制

根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，本项目属于环境统计重点工业源调查行业范围内《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

本项目申请污染物排放总量指标为粉尘0.45t/a。平陆县环境保护局对本项目污染物排放量进行了核定，核定量为粉尘0.5t/a。

区域环境质量

本工程采取了严格的生态恢复、污染防治措施，可将工程排污以及对矿区周围的生态环境影响控制在国家规定的范围以内。本项目应以“建设本地区生态建设模范矿区”为目标，将环境保护与生态建设放在与经营利益同等重要的位置，进行绿化、美化及协调性的景观设计，为区域生态建设作出典范。

综上所述，平陆县前岭石灰岩矿年产5万吨石灰岩矿项目符合建设项目环保审批原则的要求，项目建设符合国家及地方产业政策的要求，符合当地相关规划和建设的要求，贯彻“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，且采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行。只要企业落实本环境影响报告提出的各项污染治理措施，认真做好“三同时”及日常管理工作，该项目在环保角度上是可行的。

# 三、验收监测结果

公司委托河南鑫成环境保护监测有限公司对污染源进行了监测，根据监测报告得出以下监测结果：

（1）废气

①有组织废气

根据对破碎筛分工序布袋除尘器出口废气的监测结果可知，颗粒物的浓度在颗粒物的排放浓度在7.7~8.3mg/m3之间，排放速率在0.053~0.057kg/h之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准。

②无组织废气

根据对厂房外及厂界无组织废气的监测结果可知，厂房外1.0m处颗粒物的排放浓度在0.254~0.417mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准。

（2）噪声

根据对噪声的监测结果可知，厂界昼间噪声值在50.4~50.8dB（A）之间，夜间噪声值在40.5~41.5dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。

（3）固废

根据环评本项目固体废物执行标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单有关规定已经被新的标准《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）代替。经过校核本项目固体废物的处理方式符合新标准的要求。本项目产生的固体废物主要为

①剥离时产生的表层剥离土

本项目在运营期前需进行盖层剥离，剥离产生的表层剥离土运往排土场分类堆放，定期出售。

②布袋除尘器收集的除尘灰

本项目布袋除尘器除尘灰经收集后和石粉一起出售。

③职工日常生活产生的生活垃圾

本项目产生的生活垃圾通过在工业场地生活区内设置的封闭式垃圾箱集中收集后，运至当地环卫部门指定地点，统一处置。

（4）废水

①职工生活产生的生活污水，经收集后用于道路洒水抑尘。

# 四、环保设施调试结果

# 1、废气

# 根据河鑫成环境保护监测有限公司对平陆县前岭石灰岩矿的验收监测报告，本项目布袋除尘器的处理效率可达到91%以上，满足相关处理效率及排放标准的要求。

# 2、废水

# 职工生活产生的生活污水，经收集后用于道路洒水抑尘。

# 3、噪声

根据对噪声的监测结果可知，厂界昼间噪声值在50.4~50.8dB（A）之间，夜间噪声值在40.5~41.5dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。

# 4、固废

# 本项目产生的固废在采取合理有效的措施，均可得到合理的处置。

# 五、验收结论

平陆县前岭石灰岩矿年产5万吨石灰岩矿项目在建设过程中基本按照环境影响评价文件及其批复文件要求建设了相应的环保设施。验收组对环保验收表和验收监测数据报告内容进行了核实，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行了验收，认为工程大气污染物排放、噪声防治和固废综合利用在环境保护方面符合竣工环保验收条件，企业自行验收信息向公众公开后无反对意见，原则同意项目通过环境保护验收。

五、进一步要求与建议

1、进一步完善和落实环境管理制度，加强安全生产管理及安全教育。

2、在正式投运后，要加强各污染治理设施的日常维修、保养和管理工作，确保污染物长期稳定达标排放。

六、验收人员信息（见名单）

平陆县前岭石灰岩矿

2022年3月7日